#### RK-17-2014-82

Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – označení hranic lokalit se základní ochranou“ a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

pro: jednání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014

zpracoval(a): M. Ferklová

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Tento materiál se zabývá ukončením projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – označení hranic lokalit se základní ochranou“, jež dospěl do fáze úspěšné fyzické realizace – naplnění projektového záměru a jehož uznatelné výdaje byly ze 100% pokryty dotací z Operačního programu Životní prostředí (díle jen „OPŽP“) (materiál RK-17-2014-82, př. 3). Jedná se o projekt, kde bylo jedinou povinností kraje označit v terénu hranice evropsky významných lokalit, jež byly projednány s ministerstvem životního prostředí a u nichž bylo k udržení příznivého stavu předmětu ochrany navrženo využití tzv. „základní ochrany“. Povinnost označení evropsky významných lokalit vyplývá z ustanovení § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V rámci ukončení projektu jsou nyní radě kraje předkládány materiály, jejichž schválení a předložení řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky, dále jen „SFŽP ČR“) posune proces zpracování dokumentů (workflow) závěrečného vyhodnocení akce do dalšího stupně. Závěrečná monitorovací zpráva, která je přílohou tohoto materiálu (RK-17-2014-82, př. 1), byla v tomto znění již elektronicky odeslána v informačním systému (IS) BENE-FILL, zde zkontrolována a odsouhlasena pracovníky řídícího orgánu OPŽP a nyní má být SFŽP ČR zaslána i fyzicky podepsaná statutárním zástupcem příjemce podpory. Dalším dokumentem, předkládaným jako příloha tohoto materiálu (RK-17-2014-82, př. 2) je formulář „ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“, který je třeba rovněž potvrdit a odeslat pracovníkům řídícího orgánu. Současně je nezbytné provést uzavření projektového účtu tedy převod konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu „Natura 2000 – základní ochrana“ do Fondu strategických rezerv (dále jen „FSR“).

Po ukončení realizace zůstává projekt po dobu udržitelnosti (5 let) i nadále monitorován prostřednictvím tzv. průběžných provozních monitorovacích zpráv vyplňovaných v prostředí IS BENE-FILL, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku.

Předložení projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – označení hranic se základní ochranou“ do OP ŽP schválila rada kraje usnesením č. 1046/21/2011/RK.

V červenci roku 2011 předložil odbor životního prostředí žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí, přičemž žádost byla dne 19. 9. 2011 řídícím orgánem akceptována.

Rozhodnutím gesčního radního ze dne 13. 4. 2012 byla k provedení prací vybrána na základě veřejné zakázky malého rozsahu společnost EKOIMPEX Vysočina s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 79 540.

Realizace a financování tohoto projektu byly posléze schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0165/02/2012/ZK.

Dne 24. 10. 2013 byla na zvláštní účet projektu připsána dotace SFŽP z OPŽP ve výši 26 880,15 Kč a dne 25. 10. 2013 dotace ERDF taktéž z OPŽP ve výši 510 722,85 Kč. V rámci realizace projektu se jednalo o jediné dotace, které v plné výši pokryly uznatelné náklady spojené s provedením označení těchto evropsky významných lokalit.

Dne 6. 11. 2012 bylo radě kraje, společně se Smlouvou č. 11097456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, předloženo i Rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-36-2012-46). Změna č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace byla radě kraje pro informaci předkládána dne 19. 11. 2013 jako příloha materiálu 
RK-38-2013-42. Jednalo se o změnu, která nebyla vyvolána aktuálním porušením rozpočtové kázně žadatele, ale o změnu, která byla vyvolána do té doby (ve Smlouvě o poskytnutí podpory) chybějícím výčtem jednotlivých typů porušení rozpočtové kázně a tomu odpovídajícím postihům.

#### V termínu určeném pro dodání podkladů požadovaných pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) byly SFŽP ČR dodány podklady požadované Směrnicí MŽP ČR včetně čestného prohlášení (materiál do rady kraje RK-40-2013-61 ze dne 17. 12. 2013).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy, která byla v tomto znění již elektronicky vyplněna a odeslána v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL a následně též schválena pracovníky řídícího orgánu OPŽP. Dále prohlásit skutečnosti uvedené v Závěrečné monitorovací zprávě a dokumentu: “ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“. A současně provést převod konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu „Natura 2000 – základní ochrana“ do FSR z důvodu ukončení projektu.

Stanoviska:

Ekonomický odbor:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, na zvláštním účtu je zůstatek ve výši 538 525,71 Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-17-2014-82, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2014-82, př. 1 a RK-17-2014-82, př. 2;

schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 538 525,71 Kč ze zvláštního účtu „Natura 2000 – základní ochrana“, včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: OŽPZ, OE

termín: 31. 5. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3