RK-21-2014-27, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Snížení finančních prostředků na řádku 6012 (BOZP a TDS) o 128 260,- Kč v roce 2014 a to z 541 978,- Kč na 413 718,- Kč s DPH (o 106 000,- Kč ze 453 990,- Kč na 347 990,- Kč bez DPH). Snížení rozpočtu celkem o 128 260,- Kč z 38 158 432,26,- Kč na 38 030 172,26,- Kč s DPH (o 106 000,- Kč z 33 337 805,00,- Kč na 33 231 805,- Kč bez DPH). Navýšení nezpůsobilých výdajů projektu o 16 790,- Kč ze 4 547 374,36,- Kč na 4 564 164,36,- Kč s DPH (o 14 600,- Kč ze 4 067 998,18,- Kč na 4 082 598,18,- Kč bez DPH). |
| Zdůvodnění změn: 1. – 3. V průběhu května 2014 došlo k realizaci výběrových řízení na TDS č. 006 a 016. Vzhledem k tomu, že nejnižší cenová nabídka uchazečů, nyní smluvních partnerů, byla nižší než předpokládaná hodnota veřejných zakázek, byl upraven rozpočet dle smluvních částek. Došlo tedy ke snížení řádku 6012, ke snížení celkového rozpočtu projektu a k úpravě poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů z důvodu stanovených kritérií transformace, kdy se část nezpůsobilých výdajů vypočítává procentuálně z výše způsobilých výdajů. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Doklady k výběrovým řízením č. 006 a 016 na TDS |
| Datum: 17. 6. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |