RK-22-2014-28, př. 1

počet stran: 3

# Chytré kiosky pro Kraj Vysočina

Cíl projektu: rozvoj moderních navigačních a informačních systémů v organizacích Kraje Vysočina ve spolupráci s Taiwanskou státní agenturou III – pilotní projekt instalace pěti chytrých dotykových kiosků v budovách Krajského úřadu Kraje Vysočina včetně softwarového administrátorského prostředí pro správu obsahu.

Části projektu:

- HW – fyzické kiosky dodané českým partnerem III – Teluga services s.r.o.

Specifikace HW:

Ocelový stojan, zadní dvířka pro údržbu

- Rozměry(cm): H 200*W 73.8*D 12, Základna W 73.8*D 50

- Podvozek:ocel, anti-rust, anti-static a anti-collision

- mikrofon

- Autofocus USB kamera x 1

- 4 kola

42“ LED Touch Screen Panel

- 1920x1080 rozlišení

- Horizontální & vertikální zorný úhel: 178∘

- Jas 400cd/m2 s 6.5 ms časovou odezvou

- Anti-collision panel

Počítač

- OS: WINDOWS 7

- Intel® 2core 2.9GHz,4 GB DDR3 RAM, SATA 500GB HD.

- Audio output

- 2 x 10/100 mbps network and 6 x USB 2.0

- Power supplier: 250W and schedulable auto power ON/OFF

- ACU122U NFC Card Reader x 1

2 pracovní režimy:

- Prezentační – ukazuje snímky

- Interaktivní – on-line funkce dle výběru uživatele (internet, novinky, mapy, kreslení, turistika, pohlednice, podpora QR kodu, NFC, poskytuje wifi signál)

- SW – neomezená licence k prostředí správy obsahu kiosků, instalace v TCK Kraje Vysočina, integrace s Pruvodce4U. Cena je včetně neomezené licence, implementace, testování a zaškolení správců týmem III.

Finance:

- HW – fyzické kiosky – 5 ks  - 1 400 000 Kč včetně DPH

- SW – neomezená licence  - 960 000 Kč včetně DPH

## Právní zajištění

Obě části budou zadány rozhodnutím náměstka hejtmana o přímém zadání zakázky. Odůvodnění bude ve smyslu pořízení unikátního SW řešení a nákupu unikátního HW, který je jediný schopný 100% fungovat s daným SW řešením.

- HW – fyzické kiosky – 5 ks  - kupní smlouva s Teluga srvices s.r.o.  - přímé zadání

- SW – neomezená licence  - licenční smlouva s III  - přímé zadání

Harmonogram:

- Červen 2014 – rozhodnutí o přímém zadání zakázky

- Červenec 2014 – RK – rozpočtové opatření, uvolnění prostředků z rezervy

- Srpen 2014 – Podepsání smluv

- Září 2014  - Dodávka, implementace, zaškolení

- Říjen 2014 – Rutinní provoz