RK-22-2014-29, př. 1

počet stran: 2

Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v  bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2014

| Ukazatel | St. dotace |
| --- | --- |
| Protiradonová ozdravná opatření v bytech |  |
| Získaná státní dotace | 450 000,00 |
| z toho na akci: Svatoslav 15 (TR) | 150 000,00 |
| Hostákov 20 (TR) | 150 000,00 |
| Velké Meziříčí, Nádražní 331/12 (ZR) | 150 000,00 |
| Dokončené a uhrazené akce | 150 000,00 |
| z toho: Pocoucov 23 (TR) | 150 000,00 |
| Protiradonová opatření v ZŠ a MŠ |  |
| Získaná státní dotace | 2 233 951,00 |
| z toho na akci: ZŠ a MŠ Měřín (ZR) | 1 065 036,00 |
| ZŠ a MŠ Nová Ves u Nového Města na Moravě (ZR) | 1 168 915,00 |
| Vyplacená státní dotace | 244 976,60 |
| z toho na akci: ZŠ a MŠ Křoví (ZR) | 244 976,60 |
| REKAPITULACE |  |
| Získaná státní dotace celkem | 2 683 951,00 |
| Vyplacená státní dotace celkem | 394 976,60 |
| z toho: přes rozpočet kraje | 150 000,00 |
| mimo rozpočet kraje (tzv. průtokem) | 244 976,60 |

Protiradonová ozdravná opatření v bytech

Ve sledovaném období byl za pomoci státní dotace ve výši 150 tis. Kč ozdraven 1 byt v rodinném domku na Třebíčsku snížením jeho vysoké radiační zátěže. Podařilo se získat státní dotaci v celkové výši 450 tis. Kč na další 3 akce.

Protiradonová ozdravná opatření v předškolních a školních zařízeních (ZŠ a MŠ)

Podařilo se zabezpečit státní dotaci na realizaci protiradonových ozdravných opatření na dva objekty školských zařízení na Žďársku v  celkové výši 2,23 mil. Kč, jejichž realizace 
je naplánována na letošní letní školní prázdniny, aby nebyla narušena běžná činnost v těchto zařízeních.

Z důvodu nástupu expertní kontrolní skupiny Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Praha na ověřování účinnosti realizovaných protiradonových ozdravných opatření v ZŠ a MŠ Křoví teprve v závěru minulého roku, došlo k uvolnění státní dotace pro Obec Křoví až v tomto roce. Tato akce byla přitom již dokončena v srpnu minulého roku.

Aby mohla být zahájena příprava realizace dalších dvou akcí (ZŠ a MŠ Pyšel a MŠ Batelov), musel odbor životního prostředí a zemědělství po třech měsících přistoupit k urgenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o vydání obligatorního stanoviska k poskytnutí státní dotace na protiradonová ozdravná opatření, které je prvním krokem k  zahájení přípravy.

Kraj Vysočina, s vědomím zdravotních důsledků radiační zátěže svého území vznikající 
z přírodních zdrojů (radonu), svou aktivitou, zejména informovaností o této problematice, vychází obcím a obyvatelům co nejvíce vstříc. Neboť jedině s pomocí získaného veřejného zájmu v rámci naplňování cílů vládou schváleného Radonového programu ČR – Akční plán 2010 – 2019  lze dosáhnout snížení nadměrné radiační zátěže životního prostředí obyvatel pobývajících v problematických objektech a tím do budoucna udržet zdravý vývoj obyvatel.