RK-22-2014-43

Změna termínu realizace implementace manažerského informačního systému

pro: jednání rady kraje č. 22/2014 dne 1. 7. 2014

zpracoval(a): J. Dvořáková

předkládá: S. Měrtlová

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

Usnesením č. 2079/38/2013/RK schválila rada kraje poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, (dále jen „nemocnice“) na pořízení manažerského informačního systému. V lednu 2014 rada kraje usnesením č. 0122/03/2014/RK rozhodla o posunutí termínu ukončení implementace a předložení žádosti o poskytnutí dotace nejpozději do 30. 6. 2014. Nemocnice požádaly prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o další prodloužení termínu dle materiálů RK-22-2014-43, př. 1 a RK-22-2014-43, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s posunem termínu implementace manažerského informačního systému včetně termínu pro podání žádosti o poskytnutí investiční dotace u nemocnic dle materiálů RK-22-2014-43, př. 1 a RK-22-2014-43, př. 2.

Hlavním důvodem prodloužení termínu je zajištění dostatečného časového prostoru pro otestování plné funkčnosti systému a ověření validity výstupních dat před podepsáním akceptačního protokolu nemocnicemi.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

změnit usnesení č. 0122/03/2014/RK, a to tak, že se v části „ukládá ředitelům“ text:

„Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu:

- do 30. 6. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;

- 31. 7. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur.“

nahrazuje textem:

„Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:

- 30. 9. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;

- 31. 10. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur.“

odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

termín: 31. 10. 2014