RK-23-2014-104, př. 1

počet stran 5

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“)

ID xxxxx

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

1. Kraj Vysočina

se sídlem:			Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

zástupce pro věci technické: 	Mgr. Jana Janová

bankovní spojení:		Sberbank, a.s., číslo účtu: 4050005000/6800

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Kraj“)

a

2. Sdružení Krajina
se sídlem:			Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 				265 25 771

zastoupený:			Ing. Kateřinou Marečkovou, ředitelkou
bankovní spojení:		170380544/0300

(dále jen „vlastník“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v přírodní památce Laguna u Bohdalova z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a to realizací konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“).

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Kraje. Kraj se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů Kraje tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody na pozemku p. č. KN 166/6 v k. ú. Bohdalov:

- Oprava a zpevnění hráze na dílčí ploše č. 8 (dle zákresu v mapové příloze této dohody) z důvodu jejího poškození ondatrami, spočívající v provedení těchto opatření:

- Vybagrování středu hráze - výkopek o velikosti cca 10 x 1,5 x 0,5 m

- Položení drátěného pletiva po obou stranách výkopku

- Zasypání rýhy těsnícím materiálem, tj. navrácení vybagrované zeminy zpět do výkopku a její postupné a pečlivé udusání vibračním pěchem

Práce budou provedeny v termínu od 1. září do 15. října 2014 (termín stanoven na základě životních cyklů obojživelníků vyskytujících se v přírodní památce tak, aby byly populace obojživelníků co nejméně ovlivněny).

Vlastník si obstará veškerá potřebná povolení (správní rozhodnutí, závazná stanoviska či jiná vyjádření příslušných správních úřadů), jež jsou k provedení výše popsaných opatření nutná.

(dále jen „managementová opatření“)

2. Protokolárně lze závazně upravit místo provádění díla (např. zpřesnit umístění výkopku) včetně termínu realizace, avšak přitom nelze bez písemného dodatku k této dohodě zvětšovat celkový rozsah prací. S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas zástupci Kraje i nájemce. Termín dohotovení nemůže být pozdější než den určený čl. IV. odst. 1. této Dohody.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření za finanční příspěvek na péči ve výši 11 950,- Kč (slovy jedenáct tisíc devět set padesát korun českých), z toho:

- Vybagrování výkopku, položení drátěného pletiva, opětovné zasypání výkopku a udusání vibračním pěchem………………………………………………….6 150,- Kč

- Doprava strojů na místo stavby, zapůjčení vibračního pěchu, spotřeba pohonných hmot, stavební dohled………………………………………………………. 3 400,- Kč

- Drátěné pletivo po obou stranách výkopku ……………………………….2 400,- Kč

2. Kraj provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu a převzetí realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. (dále jen „kontrola“). O této kontrole a převzetí realizovaných opatření bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Kraj se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči v celkové výši 11 950,- Kč (cena slovy jedenáct tisíc devět set padesát korun českých), podle pravidel dohodnutých v Dohodě a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II. této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Kraje, je-li tento postup dle konzultace s Krajem možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí Kraji nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastník, IČ/datum narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Přílohou vyúčtování je čestné prohlášení vlastníky, že nečerpal a ani nebude čerpat prostředky na účtovaná managementová opatření z jiných veřejných rozpočtů.

7. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavená vlastníkem jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Krajem. Kraj může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31. 12. 2014.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

3. O změně ve vlastnických vztazích je vlastník povinen Kraj neprodleně informovat. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pozbytí vlastnictví výše uvedených pozemků je vždy důvodem výpovědi Dohody. Kraj podá výpověď z tohoto důvodu neprodleně poté, co se o skutečnosti uvedené v předchozí větě dozví. Výpovědní lhůta v tomto případě skončí posledním dnem měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhému účastníku Dohody. Přiměřené zkrácení finančního příspěvku dle článku III. Dohody tímto není dotčeno.

4. Kraj je oprávněn monitorovat nebo kontrolovat realizaci managementových opatření v průběhu realizace. Zjistí-li, že vlastník realizuje managementová opatření v rozporu se svými povinnostmi (zejména v rozporu s čl. II. této Dohody), je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak vlastník neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Kraj oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. Dále se pak postupuje jako v článku III. odst. 3 této Dohody (nevyplacení či zkrácení finančního příspěvku).

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí Dohody je mapová příloha se zákresem lokalizace prováděných managementových opatření (dílčích ploch).

2. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

3. Vlastník čestně prohlašuje, že nečerpá prostředky na totožná managementová opatření z jiných veřejných rozpočtů a nebude jednat k újmě třetí osoby.

4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

6. Tato dohoda je uzavřena v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 05/14, ze dne 6. 5. 2014, pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

V Počítkách	dne …............…			      V Jihlavě dne ……………..

.....................................					 ….................................

Ing. Kateřina Marečková				  	  MUDr. Jiří Běhounek

ředitelka sdružení						hejtman Kraje Vysočina

Příloha - mapa se zákresem lokalizace opatření