RK-23-2014-19, př. 1

Počet stran: 5

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Název zadavatele: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 |
| IČO: | 70890749 |
| Název veřejné zakázky: | ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří |
| Ev. číslo veřejné zakázky | 490131 |
| Předmět veřejné zakázky | Stavební práce |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |

Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“ zadávané formou otevřeného řízení.

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |
| --- |
| Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny | Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace (splaškové, tukové a dešťové) ubytovací budovy ÚSP Nové Syrovice, PSČ 675 41, Nové Syrovice 1. |
| Popis předmětu veřejné zakázky | Jedná se o rekonstrukci kanalizace ubytovacího areálu, rekonstrukci části vytápění, rekonstrukci části slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, rekonstrukci VZT kuchyně, rekonstrukci části rozvodů vody, nádvoří a přilehlých stavebních konstrukcí. Stávající instalace, výplně otvorů a stavební konstrukce neodpovídají současným požadavkům, jak provozním tak bezpečnostním. Rekonstrukce bude provedena v období od 05/2015 – 10/2015. |
| Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele | Předmětný objekt ÚSP Nové Syrovice je ve vlastnictví zadavatele a rekonstrukce instalací jeho další provozuschopnost, v souladu se zákonnými předpisy. |
| Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31. 10. 2015 |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů | V případě, že veřejná zakázka nebude realizována nebo dojde k časovému prodlení této veřejné zakázky, bude ohrožen pobyt klientů v ústavu. Případná rizika související s plněním veřejné zakázky zohlednil zadavatel při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). Zadavatel nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů vzhledem k podrobnému vymezení předmětu veřejné zakázky. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) | - |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.) | Není požadováno. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.) | Není požadováno. |
| Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení | Není požadováno. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici | Není požadováno. |

| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce |
| --- |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur | Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách, na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur činí 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám | V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a měl by být dostatečný i pro pokrytí případných škod na dokončované stavbě. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky | Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením bankovní záruky. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu | Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele | Veřejná zakázka bude realizována v průběhu 6 měsíců roku 2015. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla je obchodními podmínkami stanovena v částce 15 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur | Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích. |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek | Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky. |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky | Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Nabídková cena | Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena. |

V Jihlavě dne 22. 7. 2014

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman