#### RK-24-2014-40

Předběžný projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace – „PET centrum Nemocnice Jihlava“

pro: jednání rady kraje č. 24/2014 dne 5. 8. 2014

zpracoval(a): J. Dvořáková

předkládá: S. Měrtlová

Popis problému:

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice“) předběžný projektový záměr „PET centrum Nemocnice Jihlava“ (dále jen „projekt“). Podrobná specifikace projektu je obsahem materiálu RK-24-2014-40, př. 1.

Pozitronová emisní tomografie (PET) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny, založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi. Je využívána zejména pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění a pomáhá tak určit rozsah choroby a tím i nejvhodnější variantu léčby. Dále se využívá i v neurologii a kardiologii. Pomocí PET lze také průběžně monitorovat úspěšnost a účinnost terapie, aby ji ošetřující lékař mohl případně změnit. PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření počítačovou tomografií (CT) a pozitron emisní tomografií (PET). Kombinované PET/CT vyšetření představuje jeden z nejmocnějších diagnostických nástrojů dnešní medicíny.

Cílem projektu je dobudování uceleného komplexu zobrazovacích metod, které zkvalitní a zrychlí především onkologickou diagnostiku ve vazbě na komplexní onkologické centrum (dále jen „KOC“) Nemocnice. V současné době jsou pacienti odesíláni na pracoviště PET/CT Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Plzeň, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dostupnost PET/CT pro pacienty na Vysočině je výrazně nedostatečná.

Nemocnice uvádí jako hlavní výhody projektu: odbornou návaznost na KOC, geografickou polohu – spádová oblast je cca 750 tis. obyvatel (včetně části Jihočeského kraje a Pardubického kraje), kvalitní klinické zázemí a dobrou dopravní obslužnost (rozhodující z pohledu logistiky dodávek radiofarmaka – zdroj Praha, Brno).

Celkové předpokládané investiční náklady projektu jsou ve výši 121 mil. Kč. Z toho náklady na stavební práce se předpokládají ve výši 53 mil. Kč, na pořízení PET/CT a ostatního vybavení ve výši 68 mil. Kč.

Začátek realizace projektu (příprava a realizace veřejných zakázek na stavební práce) se předpokládá na leden 2015. Ukončení projektu (dodávka, instalace a testování PET/CT) se předpokládá na srpen 2015.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí předběžný záměr Nemocnice dle materiálu RK-24-2014-40, př. 1 a uložit řediteli nemocnice, aby zřizovateli předložil komplexní analýzu efektivnosti investičního projektu. Dle vypracované analýzy bude zřizovatelem následně projednáváno případné schválení projektu.

Stanoviska:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem a upozorňujeme, že v současné době probíhá Etapa I. – rekonstrukce přípravy radiofarmak, která je stavebně technickou součástí tohoto projektového záměru a je plně v souladu s jeho koncepcí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

předběžný projektový záměr PET centrum Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2014-40, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit zřizovateli komplexní analýzu efektivnosti investičního projektu „PET centrum Nemocnice Jihlava“ v termínu do 31. 10. 2014, a to prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací PO. Analýza bude obsahovat zejména detailní rozbor očekávaných nákladů, přínosů, dopadů včetně návrhu financování veškerých výdajů souvisejících s realizací a následným provozem projektu.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

termín: 31. 10. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1