RK-28-2014-57, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XV

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v rozpočtu projektu z důvodu nutnosti provedení více a méně prací na objektech Velké Meziříčí 1 a Velké Meziříčí 2: - snížení finančních prostředků na řádku 6090 o 12 619,33,- Kč bez DPH (o 14 512,23,- Kč s DPH), změna se pomítá do záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy a Finanční plán. Doplnění JŘBÚ do výběrových řízení projektu. |
| Zdůvodnění změn: – 2. V průběhu realizace stavebních prací na stavbách Velké Meziříčí 1 a Velké Meziříčí 2 vyvstala potřeba provést dodatečné stavební práce. Z toho důvodu proběhlo s příslušnými zhotoviteli JŘBU a uzavřen dodatek smlouvy o dílo na následující více a méně práce na jednotlivých objektech: Soupis dodatečných stavebních prací včetně jejich odůvodnění pro objekt Velké Meziříčí 1: Změna č. 1 - Odpočet nedodávaných zařizovacích předmětů Méně práce spočívající v nedodání zařízení zdravotně technických instalací koupelen a záchodů (ve výkazu výměr byly uvedeny nadbytečně). Změna č. 2 - Změna části dodávané zámkové dlažby Ke změně části dodávané dlažby pro venkovní plochy dochází z důvodu nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Soupis dodatečných stavebních prací včetně jejich odůvodnění pro objekt Velké Meziříčí 2: Změna č. 1 - Odpočet nedodávaných zařizovacích předmětů Méně práce spočívající v nedodání zařízení zdravotně technických instalací koupelen a záchodů (ve výkazu výměr byly uvedeny nadbytečně). Změna č. 2 - Změna části dodávané zámkové dlažby Ke změně části dodávané dlažby pro venkovní plochy dochází z důvodu nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti JŘBÚ včetně dodatku ke smlouvě o dílo s dodavateli stavebních prací Celková rekapitulace změn |
| Datum: 30. 9. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |