#### RK-31-2014-53

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113

pro: jednání rady kraje č. 31/2014 dne 21. 10. 2014

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování obnovy kulturní památky „Červená Řečice, zámek“ dle Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek (dále jen „zásady“).

V rámci těchto zásad byla UNIMAX, družstvu v likvidaci (dále jen „příjemce“) poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113 (materiál RK-31-2014-53, př. 1) dotace ve výši 330 000 Kč na realizaci obnovy kulturní památky „Červená Řečice, zámek – oprava jižní bašty“ s termínem dokončení obnovy a předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 15. listopadu 2014.

Dne 8. 9. 2014 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. prosince 2014. Tato žádost je přílohou materiálu RK-31-2014-53, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje prodloužit termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113 dle materiálu RK-31-2014-53, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace obnovy a termínem odevzdání závěrečné zprávy včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0113 dle materiálu RK-31-2014-53, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 30. 11. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3