#### RK-35-2014-09

Uzavření dohody o vzájemném vypořádání nároků pro akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602“

pro: jednání rady kraje č. 35/2014 dne 25. 11. 2014

zpracoval(a): M. Jaroš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Tento materiál projednává uzavření dohody o vzájemném vypořádání nároků za bezesmluvní užívání částí pozemků v k. ú. Hosov zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602“ z důvodu prodloužení termínu stavby (a s tím spojené navýšení ceny).

Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z realizovaných staveb je akce „II/602, hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602“. Tato stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o vybudování okružní křižovatky včetně rozšíření stávajících nájezdů do křižovatky. Tato etapa se dotýká pozemků v k. ú. Hosov a k. ú. Kostelec u Jihlavy.

Usnesením č. 0302/08/2012/RK ze dne 21. 2. 2012 rada kraje rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na pozemky dle materiálu RK-08-2012-17, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok pro k. ú. Kostelec u Jihlavy a ve výši 35 Kč/m2/rok pro k. ú. Hosov a to na dobu 14 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602“.

Na základě výše uvedeného usnesení došlo mj. k uzavření nájemní smlouvy mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava na části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 247/4 v k. ú. Hosov o výměře 474 m2 a par. č. 718/1 v k. ú. Hosov o výměře 344 m2 za cenu 35 Kč/m2/rok.

Na základě veřejné zakázky a následně uzavřené smlouvy o dílo byla délka stavby stanovena v rozsahu 16 měsíců, tj. do 31. 10. 2014. Protože nájemní smlouva byla na základě podkladů uzavřena pouze na 14 měsíců, je nezbytné dodatečně legalizovat používání obou pozemků za zbývající 2 měsíce a uhradit částku za bezesmluvní užívání, která je dohodnuta ve stejné výši jako byla dohodnuta v nájemní smlouvě.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Jihlava dohodu o vzájemném vypořádání nároků za bezesmluvní užívání částí pozemků v k. ú. Hosov dle materiálu RK-35-2014-09, př. 1 pro akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602“, ve kterém se Kraj Vysočina zaváže dodatečně uhradit částku ve výši 5 648 Kč, tj. 35 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání částí obou pozemků od 21. 8. 2014 do 31. 10. 2014.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít výše uvedenou dohodu.

Stanoviska:

ODSH souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava Dohodu o vzájemném vypořádání nároků za bezesmluvní užívání částí pozemků v k. ú. Hosov dle materiálu RK-35-2014-09, př. 1 pro akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – křižovatka II/406 a II/602“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1