#### RK-36-2014-48

Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 36/2014 dne 2. 12. 2014

zpracoval: K. Lisa, V. Kotrbová, P. Pavlinec

předkládá: D. Buřičová, P. Pavlinec

Popis problému:

Kraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).

V souvislosti se schválenou změnou harmonogramu střechového projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (ukončení projektu do 30. 11. 2015) je připravena změna harmonogramu krajského standardizovaného projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina. Termín ukončení realizace projektu je v Oznámení o změnách v projektu v souladu se střechovým projektem NIS IZS stanoven na 30. 11. 2015. Posun data ukončení realizace projektu má dopad na rozložení financování v letech. Důvody pro posun termínu jsou uvedeny v příloze RK-36-2014-48, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor analýz a podpory řízení a Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o změnách v projektu „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ dle materiálu RK-36-2014-48, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o změnách v projektu „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“ dle materiálu 
RK-36-2014-48, př. 1.

odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky

termín: 31. 12. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1