#### RK-05-2015-58, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XX

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Prodloužení realizace projektu – posunutí data ukončení z 15. 2. 2015 na 31. 3. 2015. Úprava rozpočtu po ukončení všech výběrových řízení na vybavení. |
| Zdůvodnění změn: V rámci závěrečné etapy projektu při realizaci výběrového řízení na nábytek a kancelářské vybavení došlo k odstoupení vítězného uchazeče a smlouva tak byla uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Uvedená komplikace tak způsobila prodlení v plánovaném termínu dodání potřebného vybavení, k pozdější fakturaci a proplacení výdajů za jeho nákup. Protože je třeba počítat také s rizikem možné reklamace dodávaného vybavení, dochází k prodloužení projektu do 31. 3. 2015. K úpravě rozpočtu dochází z důvodu ukončení výběrových řízení na vybavení. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům |
| Datum: 10. 2. 2015 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |