#### RK-06-2015-15

Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty zprovoznění stavby při realizaci akce II/112 Bácovice – most 
ev. č. 112-049

pro: jednání rady kraje č. 6/2015 dne 17. 2. 2015

zpracoval: T. Pípal

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V rámci realizace stavby II/112 Bácovice – most ev. č. 112-049 došlo ze strany společnosti HOCHTIEF CZ a. s. („dále jen společnost“) k prodlení s plněním lhůty pro zprovoznění stavby, která je ve smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 74982, č. smlouvy zhotovitele: D50223/INV/2014/004) uzavřené dne 28. 4. 2014, ve znění pozdějších dodatků stanovena do 27. 10. 2014. Most byl zprovozněn dne 7. 11. 2014.

Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina uplatnil u společnosti smluvní pokutu v celkové výši 146 632,93 Kč, která je splatná.

Rovněž společnost má vůči kraji splatnou pohledávku ve výši 146 632,93 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj.

Smluvní strany navrhují uvedenou situaci řešit dohodu o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody by vzájemně odsouhlasen.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společnosti 
HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČO 466 78 468 dle materiálu 
RK-06-2015-15, př. 1.

Stanoviska:

Odbor ekonomický: nemá připomínky.

OddPKŽÚ: nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČO 466 78 468 dle materiálu 
RK-06-2015-15, př. 1.

odpovědnost: ODSH

termín: 28. 2. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1