DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

dle § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4050005019/6800

(dále jen „kraj“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Zach, ředitel provozu Praha a Mosty

Václav Polák, zástupce ředitele provozu Praha a Mosty

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

1.1 Pohledávka Společnosti

Společnost má vůči kraji splatnou pohledávku ve výši 146 632,93 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj  na základě Smlouvy 
o dílo ze dne 28. 4. 2014, dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 30. 6. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2014, které byly uzavřeny mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Předmětem smlouvy o dílo bylo provedení stavebních prací na akci II/112 Bácovice most ev. č. 112-049. Dne 14. 11. 2014 byla Společností vystavena faktura na dílčí úhradu za cenu díla na částku 3 645 386, 36 Kč včetně DPH se splatností do 25. 12. 2014. Faktura číslo 1 104 500 217 byla doručena kraji dne 24. 11. 2014. Z této částky byla krajem dne 18. 12. 2014 uhrazena částka 3 498 753,43 Kč (na účet Společnosti byla tato částka připsána dne 25. 12. 2014). Rozdíl fakturované a uhrazené částky od kraje představuje splatnou pohledávku Společnosti za krajem ve výši 146 632,93 Kč.

1.2 Pohledávka kraje

Kraj má vůči Společnosti pohledávku ve výši 146 632,93 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty vyúčtované krajem Společnosti z titulu nedodržení podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené 28. 4. 2014, ve znění pozdějších dodatků mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Smluvní pokuta byla Společnosti ze strany kraje vyúčtována fakturou číslo 201400363 ze dne 2. 12. 2014 se splatností do 
2. 1. 2015 v souladu s ustanovením článku 11 smlouvy o dílo na základě skutečnosti, že zhotovitel nezprovoznil dílo v době do 27. 10. 2014, která byla sjednaná Smlouvou o dílo, ve znění dodatku č. 1. Dílo bylo kraji předáno do předčasného užívání dne 7. 11. 2014. Tato smluvní pokuta byla tedy vyčíslena za období prodlení Společnosti s předáním díla do předčasného užívání od 28. 10. 2014 do 7. 11. 2014.

- Předmět dohody

2.1 Pohledávky, jejichž vzájemné započtení je předmětem této dohody, jsou k započtení způsobilé, jsou splatné, nejsou promlčené. Jedná se o plnění stejného druhu, tj. 
o peněžité pohledávky znějící na stejnou měnu.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této dohody si započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1., a to pohledávku kraje z titulu smluvní pokuty ve výši 146 632,93 Kč uloženou na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2014 a fakturovanou fakturou č. 201400363 a pohledávka společnosti ve výši 146 632,93 Kč z titulu neuhrazených realizovaných stavebních prací dle smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2014, která byla fakturována fakturou č. 1 104 500 217. Smluvní strany prohlašují, že započtením dle této dohody jejich vzájemné pohledávky zanikají.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

  - Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ……….. a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							V Praze dne

………………………………					………………………………

Kraj Vysočina							Ing. Petr Zach

ředitel provozu Praha a Mosty

HOCHTIEF CZ a. s.

………………………………

Václav Polák

zástupce ředitel provozu Praha 
a Mosty

HOCHTIEF CZ a. s.