#### RK-06-2015-20

#### Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace

#### pro: jednání rady kraje č. 6/2015 dne 17. 2. 2015

zpracoval: P. Hamáček

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Rada kraje usnesením č. 2104/35/2014/RK ze dne 25. 11. 2014 rozhodla o zahájení veřejné zakázky na stavební práce II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace, formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem této veřejné zakázky byla rekonstrukce silnice II/150 v Ledči nad Sázavou v délce cca 0,18 km spočívající ve snížení nivelety komunikace pod železničním mostem, úpravě směrového a výškového vedení trasy komunikace, doplnění svodidel a úpravě stávajícího odvodnění. Dne 20. 1. 2015 rozhodla rada kraje usnesením č. 0135/03/2015/RK o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva s vybraným uchazečem dosud nebyla uzavřena. V průběhu zadávacího řízení se však vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Těmito důvody je záměr Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, který jako majetkový správce železničního mostu nacházejícího se v místě křížení silnice II/150 s železniční tratí Světlá – Kácov (žel. km 33,178), plánuje přestavbu dotčeného železničního mostu. Informaci o připravované investiční akci obdržel zadavatel dne 9. 2. 2015 (viz RK-06-2015-20, př. 2). Zadavateli by dokončením zakázky v rozsahu předpokládaném zadávací dokumentací vznikla škoda ve výši investičních nákladů spojených s financováním dotčené veřejné zakázky. Popsané okolnosti hodné zvláštního zřetele se tedy vyskytly až v průběhu zadávacího řízení a tyto okolnosti nelze objektivně vyřešit přijetím žádného relevantního opatření k nápravě. Zadavatel je tak oprávněn postupovat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona a rozhodnout o zrušení zadávacího řízení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace“, v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky, dle materiálu RK-06-2015-20, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zrušit veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace“, v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky dle materiálu RK-06-2015-20, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení „II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace“, všem známým uchazečům a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle zákonných termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2