| NÁZEV PROJEKTU | POPIS PROJEKTU | MÍSTO REALIZACE | PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU /minimální výše spolufinancování | PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI | Rok realizace příprava/realizace | RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revitalizace školních zahrad v Havlíčkově Brodě a v Třebíči | 1. Gymnázium Havlíčkův Brod – zlepšení kvality prostředí GHB revitalizací školního dvora: Cílem projektu je zlepšit kvalitu prostředí školy vybudováním a revitalizací funkčních ploch a zeleně na pozemcích školy. Chceme využít školní dvůr pro zlepšení mikroklimatu a hygieny v bezprostřední blízkosti školní budovy a plně využít tento prostor jako plochu zeleně školského zařízení. Chceme tomuto prostoru přidat funkci estetickou, snížit prašnost, zvýšit vlhkost, zvýšit kvalitu vzduchu (vázání oxidu uhličitého, produkce kyslíku, zachytávání prachu, částečně i absorpce hluku. 2. SPŠ Třebíč – přírodní zahrada: Cílem projektu je rozšířit již stávající přírodní zahradu o nové prvky, vybudovat více odpočinkových venkovních zón, upravit povrch, vysázet nové stromy, především ovocné. Využití prostor je vhodné jak k výuce, tak pro odpočinek. Tyto prostory využívají žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy i široká veřejnost. 3. SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Škola v ráji: Posílení a obnova zeleně v okolí budovy školy, úprava stávajících ploch zahrady a obohacení ploch kvetoucími a zajímavými rostlinnými druhy, včetně vybudování klidových zón k relaxaci žáků a veřejnosti, která navštěvuje školu. V projektu dojde k: renovaci stávajících ploch zahrady obohacení zahrady o nové a zajímavé rostliny obnově, modernizaci a zakomponování funkčních relaxačních prvků. | 1. Gymnázium Havlíčkův Brod, 2. Střední průmyslová škola Třebíč 3. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod | 8 mil. Kč /1,2 mil. Kč | 400 tis. | 2015 -2016 / 2016 - 2017 | Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. Nutnost přizpůsobit záměry škol uznatelným nákladům může vést až k vyřazení projektového záměru ze záměrů kraje do OPŽP pro neefektivnost. Stavební a technická připravenost. |
| Revitalizace lesoparku ve školním areálu ve Velkém Meziříčí | Cílem projektu je revitalizace lesoparku ve školním areálu. V projektu dojde k: obnově zeleně (postupná náhradě stromů a dalších dřevin) terénním úpravám. Lesopark bude využíván jako odpočinková zóna pro žáky i veřejnost a ke školním a mimoškolním aktivitám žáků. Urgentní, řada stromů ve velmi špatném stavu. | Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí | 0,5 mil. Kč /0,08 mil. Kč | 50 tis. Kč | 2015 -2016 / 2016 - 2017 | V rámci projektové přípravy třeba zpracovat prováděcí dokumentaci a dle ní zjistíme skutečné náklady na realizaci. Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. |
| Revitalizace parků u příspěvkových organizací Kraje Vysočina | Odstranění stromů neperspektivních (hrozících vývratem, zlomem, pádem větví apod.), ošetření stromů perspektivních (řezem, stabilizační bezpečnostní vazby, konzervací dutin apod.), náhradní výsadby dřevin za pokácené stromy, regenerace trávníků. | Opatření v parcích u zařízení: Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, příspěvková organizace (rozšířené plochy). | 6 mil. Kč /0,9 mil. Kč | 300 tis. Kč | 2015 -2016 / 2016 - 2017 | V rámci projektové přípravy třeba zpracovat prováděcí dokumentaci a dle ní zjistíme skutečné náklady na realizaci (zde uváděný odhad je patrně podhodnocený). Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. |