#### RK-16-2015-29

Projekt „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ prodloužení realizace

pro: jednání rady kraje č. 16/2015 dne 19. 5. 2015

zpracoval(a): S. Lemperová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu ukončení projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou (dále jen „projekt“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPZP). V Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR je stanoven termín ukončení realizace akce 1. 6. 2015. Tento termín se shoduje s termínem dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo. Stavební práce budou dle smlouvy o dílo dokončeny ve stanoveném termínu. Dle pravidel OPZP však do termínu ukončení realizace akce musí být projekt ukončen včetně vypořádání všech závazků s dodavatelskou firmou a proběhlé kolaudace. Proto je nezbytné požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu dle materiálu RK-16-2015-29, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce dle materiálu 
RK-16-2015-29, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

požádat o prodloužení termínu ukončení realizace akce dle materiálu RK-16-2015-29, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 1. 6. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1