#### RK-19-2015-38

Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

pro: jednání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015

zpracoval(a): P. Kukla, M. Skryjová

předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – CZ.1.11/2.1.00/08.01115, spolufinancovaný Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.1, byl realizovaný v letech 2010 – 2014. Cílem komplexně pojatého projektu byla celková rekonstrukce a obnova turisticky atraktivního zámeckého objektu, hlavního sídla Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, vytvoření nových stálých expozic včetně moderního expozičního systému muzea a vybavení veřejných interiérů. Projekt rozšířil expoziční plochy zámku o zhruba 40 %, nově zpřístupnil některé zámecké sály cenné svým umělecko-historickým charakterem a umožnil vytvoření návštěvnických tras, které začlenily zámecké expozice a fragmenty kláštera do moderní prezentace muzea. Vznikly celkem čtyři samostatné moderní expozice, zasazené jak do vhodných prostor, tak i logicky řešené z hlediska uspořádání a s ohledem na návštěvníka.  V rámci projektu vznikla také 4 nová pracovní místa průvodců.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0263/04/2008/ZK ze dne 24. 6. 2008 schválilo za účelem přípravy tohoto projektu převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 10 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu. Dále Zastupitelstvo kraje usnesením 0557/07/2009/ZK ze dne 15. 12. 2009 schválilo převod finančních prostředků ve finančním objemu 186 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní bankovní účet určený k realizaci tohoto projektu.

Celkové předpokládané výdaje projektu uvedené v projektové žádosti činily 185 436 643,60 Kč, celkové skutečné výdaje projektu představovaly 139 842 643,28 Kč. Na základě čtyř schválených žádostí o platbu byla poskytovatelem dotace zaslána na zvláštní účet projektu, č. ú. 4200160699/6800, dotace v celkové výši 112 336 329,47 Kč. Souhrnná informace o vyúčtování projektu je Radě Kraje Vysočina předložena v materiálu 
RK-19-2015-38, př. 1. Vzhledem k tomu, že realizace projektu skončila 30. 4. 2014 a závěrečná platba dotace byla přijata v prosinci 2014, je nutné projekt finančně vypořádat a ukončit.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu ukončení projektu navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu uzavřít zvláštní účet k projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ a provést převod konečného zůstatku ve výši 286 862,60Kč a připsaných úroků a 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska:

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ ve výši 286 862,60 Kč a úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“;

- rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ ve výši převodu konečného zůstatku 286 862,60 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015;

bere na vědomí

ukončení projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor

termín: 30. 6. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1