#### RK-19-2015-65

Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

pro: jednání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015

zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt  pod  registračním  číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Změnou upravujeme rozpočet projektu na ř. 6090 na stavební práce podle uzavřených dodatků smluv, reflektující skutečně provedené práce na jednotlivých objektech. Vícepráce přesahují rozsah méněprací a navyšují nezpůsobilé výdaje projektu o 289 300,96 Kč bez DPH (348 280,26 Kč s DPH).

Bližší popis: Rekonstrukce objektu Pelhřimov management si vyžádala částečnou rekonstrukci střechy, změny v bouracích a rekonstrukčních pracích, u objektu Pelhřimov terapie byly dodatečné práce u konstrukčního řešení původní budovy a přístavby a kvůli měkkému podloží pod parkovací plochou. Drobné dodatečné stavební práce si vyžádala výstavba objektů v Humpolci. Méněpráce reflektují změny stavebního řešení a odpočet duplicitních položek z rozpočtu staveb.

Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-19-2015-65, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 10. 6. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1