RK-19-2015-68, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XV.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatků smluv o dílo na stavební práce |
| Zdůvodnění změn: Předmětem oznámení je změna rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatků smluv o dílo na stavební práce. Dodatky se uzavíraly na základě kontroly projektové dokumentace, kde bylo zjištěno, že některé položky byly v projektové dokumentaci 2x, tzn. jedná se o méněpráce. U objektu v Novém Rychnově jsou předmětem také vícepráce, které se týkaly odstranění kořenů po vykácených stromech. Vícepráce ve Starém Pelhřimově se týkají vybudování elektroměrového pilíře a zámečnických konstrukcí. Smlouva o dílo Počátky původní cena 19 142 535,00 Kč bez DPH (22 342 316,84 Kč s DPH) méněpráce 19 926,59 Kč bez DPH (23 285,89 Kč s DPH) cena celkem po uzavření dodatku 19 122 608,41 Kč bez DPH (22 319 030,95 Kč s DPH). Smlouva o dílo Nový Rychnov původní cena 5 972 609,43 Kč bez DPH (6 868 500,84 Kč s DPH) vícepráce 91 763,36 Kč bez DPH (105 527,96 Kč s DPH) méněpráce 9 462,75 Kč bez DPH (10 882,25 Kč s DPH) cena celkem po uzavření dodatku 6 054 910,04 Kč bez DPH (6 963 146,55 Kč s DPH). Smlouva o dílo Starý Pelhřimov původní cena 6 987 522,65 Kč bez DPH (8 035 651,05 Kč s DPH) vícepráce 17 850,00 Kč bez DPH (20 527,50 Kč s DPH) méněpráce 11 333,00 Kč bez DPH (13 032,95 Kč s DPH) cena celkem po uzavření dodatku 6 994 039,65 Kč bez DPH (8 043 145,55 Kč s DPH). Změna navyšuje celkový rozpočet projektu (na řádku 6090) o 68 891,05 Kč bez DPH (78 854,37 Kč s DPH). |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Dodatek smlouvy o dílo Počátky Dodatek smlouvy o dílo Nový Rychnov Dodatek smlouvy o dílo Starý Pelhřimov |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |