Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-25-2015-30, př. 1

počet stran: 2

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01653

Název projektu: 		Badatelská centra pro přírodní vědy

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní/upravená hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): | 01 21 203 749,87 30. 6. 2015 96 800,00 21 106 949,87 02 20 865 356,84 31. 8. 2015 100 746,67 20 764 610,17 | 01 42 069 106,71 31. 8. 2015 197 546,67 41 871 560,04 |

Důvod změny:

Realizace projektu zahrnuje jednak vlastní vybudování učeben – stavební práce, a jednak pořízení a instalaci výzkumných přístrojů. Výběrové řízení na stavby bylo zahájeno již v předstihu před schválením projektu, přesto se podařilo napoprvé vysoutěžit pouze dodavatele pro Gymnázium Jihlava a Gymnázium Pelhřimov. Dodavatelé pro zbývající dvě stavby (pro gymnázia v Havlíčkově Brodu a ve Žďáře nad Sázavou) byli vybráni až na podzim 2014, smlouvy byly po ukončení kontroly podepsány na konci prosince. (Učebnu v pátém gymnáziu v Třebíči realizuje kraj na vlastní náklady z důvodu komplikací při stavebním řízení). Na dokončení učeben navazuje druhá etapa, a to pořízení a umístění přístrojů. Vzhledem k nutnosti opakovat výběrové řízení na stavbu došlo k posunu termínu vyhlášení výběrového řízení na pořízení vybavení, které je nyní před ukončením. Tyto skutečnosti zásadně ovlivnily harmonogram projektu a je proto navržena úprava v podobě sloučení žádostí o platbu, tedy místo dvou plánovaných žádostí o platbu bude předložena se závěrečnou monitorovací zprávou pouze jedna, obsahující jak výdaje za stavební práce, tak za nákup zařízení a vybavení. Předložení jedné žádosti o platbu bylo odsouhlaseno poskytovatelem dotace.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne .......... usnesením č. ..........

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti