#### RK-29-2015-05

Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci „Regionální síť mikroregionu Horácko“

pro: jednání rady kraje č. 29/2015 dne 6. 10. 2015

zpracoval(a): T. Mrázková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 9. 2012 schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje na realizaci akce „Regionální síť mikroregionu Horácko“. Akce je realizována v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Na základě žádosti zástupkyň mikroregionu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina posunutí termínu na 30. 9. 2015 (schváleno usnesením č. 0472/06/2014/ZK).

Dne 25. 9. 2015 obdržel Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OI“) novou žádost zástupkyň mikroregionu o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků, a to do 31. 12. 2015. Rozsah projektu je výjimečně rozsáhlý, prostřednictvím realizace projektu bude propojeno 13 obcí vysokorychlostní optickou sítí (materiál 
RK-29-2015-05, př. 1). ROP Jihovýchod prodloužil termín ukončení realizace ke stejnému datu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci uvedeným ve smlouvě, proto OI navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2015-05, př. 2.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2015-05, př. 2.

odpovědnost: OI

termín: 10. 11. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2