RK-35-2015-41, př. 1

Počet stran 2

Kraj Vysočina dne 5. 10. 2009 uzavřel s dopravcem České dráhy, a. s. (dále jen ČD) Smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě, podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

Smlouva je uzavřena pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019. V rámci smlouvy je řešena i ochrana investic dopravce, tj. objednatel musí zajistit na období deseti let od dodání posledního vozu pořízeného z ROP NUTS II Jihovýchod minimální roční proběh na vozidlo 50 000 vlkm. V případě ČD se jedná o minimálně 650 000 vlkm z celkového počtu cca 4 mil. vlkm zajišťovaných ČD. Na základě této skutečnosti Kraj Vysočina s dopravcem ČD uzavřel dodatek smlouvy č. 7, kterým se Kraj Vysočina zavázal umožnit provoz pořízených železničních kolejových vozidel na deset let od zahájení provozu poslední nově pořízené jednotek, tj. do 31. 1. 2023, tj. v tomto rozsahu prodloužil tuto smlouvu

Rada Kraje Vysočina dne 30. 6. 2015 přijala usnesení 1270/21/2015/RK kterým pověřila náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Ing. Libora Joukla a odbor dopravy a silničního hospodářství, k jednání s dopravci a ministerstvem dopravy o otázce zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019 a způsobu jejího financování a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství v případě, že nedojde do 31. 10. 2015 k dohodě o způsobu financování a zajištění drážní dopravy po 31. 12. 2019, předložit Radě Kraje Vysočina návrh postupu zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019.

Do 31. 10. 2015 k dohodě o způsobu financování a zajištění drážní dopravy po 31. 12. 2019 s dopravcem ČD nedošlo.

Současně právní předpisy objednatelům umožňují následující:

- V případě, že dopravce se souhlasem kraje vynaloží investice na nákup kolejových vozidel, lze smlouvu po dohodě smluvních stran prodloužit o 5 let.

- Možnost uzavřít novou smlouvu dle platné legislativy dle přímého zadání.

- Možnost výběru dopravce výběrovým řízením/nabídkovým řízením.

Při výběru dopravce na základě veřejné zakázky výběrovým řízením je nutné počítat s procesními lhůtami, a to:

- Rok před vypsáním výběrového řízení/nabídkového řízení notifikovat v Ústředním věstníku EU

- Lhůta potřebná na realizaci veřejné zakázky (1-2 roky)

- Lhůta od podpisu smlouvy s novým dopravcem do dodání požadované vozby (18 – 24 měsíců).

Dohoda o zajištění drážní dopravy po roce 2019 nebyla do dnešního dne uzavřena, a proto platí, že v prosinci 2019 skončí platnost smlouvy, uzavřené s dopravcem ČD pro zajištění veřejné dopravy v závazku veřejné služby na dobu 10 let.

Časový harmonogram a odpovědnost:

Vzhledem k této skutečnosti a rovněž pro případ průtahů nabídkových řízení z důvodu námitek, odvolání apod. je žádoucí dodržet tento rámcový časový harmonogram, jako maximální termíny:

|  | železniční doprava |
| --- | --- |
| Zahájení prací na přípravě technické části zadávací dokumentace zpracovatelem | 12/2015 |
| Předběžné oznámení - notifikace | 04/2016 |
| Zpracování dokumentace VD | 1/2017 |
| Zahájení VD | 4/2017 |
| Výběr dopravce | 1/2018 |
| Zahájení provozu | 12/2019 |

Plnění jednotlivých termínů je velmi ovlivněno procesem projednávání návrhové části.

Navržená odpovědnost a postup projednání:

|  | odpovědnost | návrh projednání |
| --- | --- | --- |
| Zahájení prací na přípravě technické části zadávací dokumentace zpracovatelem | ODSH, OAPŘ | RK |
| Předběžné oznámení | Administrátor, ZTČ, ODSH | RK |
| Zpracování dokumentace VD | ZTČ, administrátor, ODSH | - |
| Schválení dokumentace VD schválení komisí rozhodnutí o zahájení VD | ODSH, OAPŘ | DK, RK, ZK |
| Úkony v průběhu VD | OAPŘ, administrátor, | - |
| Realizace VD – organizačně - odborně | OAPŘ, administrátor ODSH,ZTČ | - |
| Rozhodnutí o výsledku VD | OAPŘ,ODSH | DK, RK, ZK |
| Námitky a odvolání | OAPŘ, administrátor, ZTČ | - |

ZTČ =zpracovatel technické části, DK = Dopravní komise Rady Kraje Vysočina , VD = výběr dopravce