#### RK-36-2015-27

Majetkoprávní příprava stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“ – uzavření dodatku nájemní smlouvy

pro: jednání rady kraje č. 36/2015 dne 1. 12. 2015

zpracoval(a): M. Jaroš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Tento materiál projednává uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy s Českými dráhami, a.s., v důsledku prodloužení majetkoprávní přípravy stavby.

Usnesením č. 1151/21/2014/RK ze dne 17. 6. 2014 a 23. 6. 2014 rada kraje mj. rozhodla uzavřít s Českými dráhami, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 709 94 226 nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 2544/1, par. č. 2544/6, par. č. 2544/12 a par. č. 2544/13 v k. ú. a obci Humpolec pro akci „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“ a to na dobu neurčitou. Podmínkou však bylo předání staveniště do 31. 12. 2015.

Usnesením č. 0301/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt koupí pozemky par. č. 2544/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 335 m2 a par. č. 2544/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 709 94 226, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 68 400 Kč.

Na základě výše uvedeného usnesení byla v únoru 2015 uzavřena kupní smlouva mezi Českými dráhami a Krajem Vysočina. V důsledku uzavření této smlouvy usnesením č. 1725/28/2015/RK ze dne 29. 9. 2015 rada kraje rozhodla uzavřít s Českými dráhami, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 709 94 226, Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy dle materiálu RK-28-2015-24, př. 1. Dodatek řešil zúžení pronajímaných pozemků o ty, která odkoupil do svého vlastnictví.

Protože se dosud nepovedlo uzavřít s firmou Dřevozpracující družstvo, Lukavec dohodu na objízdných trasách pro zásobování jejich areálu během rekonstrukce, odmítá tato firma podepsat nájemní smlouvu na pozemek dotčený stavbou. Z tohoto důvodu dosud nemohlo být požádáno o vydání stavebního povolení a tak ani nedošlo k vlastní realizaci stavby.

Na základě výše uvedeného OM požádal České dráhy, a.s., o prodloužení nájemní smlouvy o další 2 roky. České dráhy, a.s., následně na OM zaslali návrh dodatku č. 1 nájemní smlouvy k projednání v radě kraje, ten je přiložen jako materiál RK-36-2015-27, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový doporučuje uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy dle materiálu
RK-36-2015-27, př. 1. Tím dojde k prodloužení stávající nájemní smlouvy do 31. 12. 2017. V důsledku toho bude (po vyřešení objízdných tras) možné požádat o vydání stavebního povolení pro stavbu „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“.

Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedený dodatek nájemní smlouvy.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít s Českými dráhami, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 709 94 226, Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy dle materiálu
RK-36-2015-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1