#### RK-37-2015-02

Odměna pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a posunutí termínu pro splnění osobního úkolu k DMS

pro: jednání rady kraje č. 37/2015 dne 8. 12. 2015

zpracoval(a): J. Dvořáková, J. Dočkalová

předkládá: S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová

Popis problému:

Usnesením č. 0375/08/2015/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) a ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (dále jen „ZZS KV“) na rok 2015. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele.

Osobní úkoly byly ředitelkám/ředitelům nemocnic stanoveny čtyři a ředitelce ZZS KV tři. Posledním úkolem pro ředitelky/ředitele nemocnic a ZZS KV s termínem splnění do 31. 12. 2015 bylo: „Zajištění dodávky licencí a implementace modulu DMS (Document Management System - nástroje pro celkovou správu elektronických dokumentů v organizaci) realizovaného v rámci jednotného ERP systému (implementace a následné užívání systému bude u všech nemocnic a ZZS KV minimálně v rozsahu funkcionalit vydefinovaných společně Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací)“.

Vzhledem k tomu, že smlouvy na dodávku, implementaci a poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj systému pro správu dokumentů (dále jen „smlouvy“) byly s dodavatelem systému DMS podepsány až v průběhu měsíce září, října 2015 a v současné době byla v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, a v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, dokončena vstupní analýza jako v jediných dvou organizacích, je implementace a kompletní předání díla v termínu do konce roku 2015 u všech nemocnic zřizovaných krajem i ZZS KV nereálné.

Druhým úkolem pro ředitelku ZZS KV s termínem splnění do 30. 11. 2015 bylo: „Aktivní spolupráce při realizaci a ukončení projektu „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ včetně převzetí majetku ZZS KV k hospodaření (úspěšná realizace veřejné zakázky a následné dodání sanitních vozidel a ostatního vybavení v souladu s uzavřenými smlouvami)“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k termínům stanoveným v jednotlivých smlouvách a vstupním analýzám řešícím nasazení DMS odbor zdravotnictví navrhuje posunutí termínu pro splnění posledního úkolu pro ředitelky/ředitele nemocnic a ZZS KV, a to do 30. 11. 2016.

Druhý úkol pro ředitelku ZZS KV byl splněn. Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ je v současné době úspěšně ukončován. Na základě uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem (FOSAN s.r.o.) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“ (dále jen „VZ“) bylo dodáno veškeré vybavení společně se 14 novými sanitními vozy. Centrum pro regionální rozvoj ČR (řídící orgán) provedlo kontrolu dokumentace zadávacího řízení k VZ a ta byla schválena bez připomínek či výhrad. Protokol o předání majetku k hospodaření se ZZS KV byl podepsán dne 1. 10. 2015.

Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje poskytnout v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce ZZS KV dle materiálu RK-37-2015-02, př. 1. Odměna bude vyplacena z vlastních zdrojů organizace.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2015-02, př. 1;

ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, splnit osobní úkol „Zajištění dodávky licencí a implementace modulu DMS (Document Management System - nástroje pro celkovou správu elektronických dokumentů v organizaci) realizovaného v rámci jednotného ERP systému (implementace a následné užívání systému bude u všech nemocnic a ZZS KV minimálně v rozsahu funkcionalit vydefinovaných společně Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací)“ v termínu do 30. 11. 2016.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

termín: 30. 11. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1