#### RK-37-2015-47

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0013

pro: jednání rady kraje č. 37/2015 dne 8. 12. 2015

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Třebíč, Karlovo náměstí 21/15“.

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2015“ byla poskytnuta Aleši Beránkovi, bytem Třebíč, Arbesova 24 (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Třebíč, Karlovo nám. 21/15 – repase vstupních vrat a výlohy, výměna oken“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 1. 2016 (smlouva je obsahem materiálu 
RK-37-2015-47, př. 1).

Dne 26. 11. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 15. 6. 2016 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. 7. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-37-2015-47, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0013 dle materiálu RK-37-2015-47, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění. Jedná se o velmi hodnotný dům na Karlově náměstí v Třebíči a dokončení realizace projektu je velmi žádoucí.

Stanoviska:

ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0013 dle materiálu 
RK-37-2015-47, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 31. 12. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3