DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

dle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200580941/6800

(dále jen „kraj“)

a

B E S s.r.o.

Se sídlem: Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01

zástupce pro věci smluvní:	Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

Bankovní spojení: K B a.s.

Číslo účtu: 3300-121/0100

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

1.1 Pohledávka Společnosti

Společnost má vůči kraji pohledávku ve výši 104 203,59 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj  na základě Smlouvy 
o dílo ze dne 14. 7. 2015 a dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 15. 10. 2015, které byly uzavřeny mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Předmětem smlouvy o dílo bylo provedení stavebních prací na akci II/523 Větrný Jeníkov – Humpolec (registrační číslo projektu CZ.1.11/1.1.00/40.01706). Dne 30. 10. 2015 byla Společností vystavena faktura na dílčí úhradu za cenu díla na částku 962 679,12 Kč včetně DPH se splatností dle Smlouvy o dílo do 23. 12. 2015. Faktura číslo 465225 byla doručena kraji dne 23. 11. 2015. Z této částky byla krajem dne 30. 11. 2015 uhrazena Společnosti částka 858 475,53 Kč. Rozdíl fakturované a uhrazené částky od kraje představuje nesplatnou pohledávku Společnosti za krajem ve výši 104 203,59 Kč.

1.2 Pohledávka kraje

Kraj má vůči Společnosti pohledávku ve výši 104 203,59 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty vyúčtované krajem Společnosti z titulu nedodržení podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené 14. 7. 2015, ve znění pozdějšího dodatku mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Smluvní pokuta byla Společnosti ze strany kraje vyúčtována fakturou číslo 201500387 ze dne 30. 11. 2015 se splatností do 31. 12. 2015 v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.2 smlouvy o dílo na základě skutečnosti, že zhotovitel nepředložil včas bankovní záruku za zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla.

- Předmět dohody

2.1 Pohledávky, jejichž vzájemné započtení je předmětem této dohody, jsou k započtení způsobilé a účastníci dohody se dohodli, že pro účely této dohody jsou splatné ke dni podpisu této dohody, nejsou promlčené. Jedná se o plnění stejného druhu, tj. o peněžité pohledávky znějící na stejnou měnu.

2.2 Účastníci dohody se dohodli, že ke dni podpisu této dohody si započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této dohody a účastníci dohody prohlašují, že započtením dle této dohody jejich vzájemné pohledávky zanikají.

2.3 K datu účinnosti této dohody, respektive k datu započtení pohledávek, nevzniká účastníkům dohody nárok na úrok z prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

  - Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 12. 2015 a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							V Benešově dne

………………………………					………………………………

Kraj Vysočina							Ing. Milan Chotaš

jednatel společnosti

B E S s.r.o.