#### RK-38-2015-54

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0021

pro: jednání rady kraje č. 38/2015 dne 17. 12. 2015

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Obnova uličního průčelí RD, Franze Kafky 495, Třešť“.

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2015“ byla poskytnuta Františku Svobodovi, Josefa Hory 972, Třešť (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 92 900 Kč na realizaci projektu „Obnova uličního průčelí RD, Franze Kafky 495, Třešť“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 1. 2016 (smlouva je obsahem materiálu RK-38-2015-54, př. 1).

Dne 7. 12. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2016 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 4. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu
RK-38-2015-54, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0021 dle materiálu RK-38-2015-54, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0021 dle materiálu
RK-38-2015-54, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 31. 12. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3