RK-01-2016-10, př. 1

Počet stran: 2

DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

dle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200580941/6800

(dále jen „kraj“)

a

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

zástupce pro věci smluvní: 	Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Radomíra Šindlerová	, člen představenstva

IČO: 275 23 934

DIČ: CZ 275 23 934

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

Číslo účtu: 5200012762/5500

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

1.1 Pohledávka Společnosti

Společnost měla vůči kraji ke dni 9. 12. 2015 pohledávku ve výši 1 332 999,00 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj  na základě Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2015, Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2015, které byly uzavřeny mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Předmětem smlouvy o dílo bylo provedení stavebních prací na akci „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“. Dne 26. 11. 2015 byla Společností vystavena faktura na dílčí úhradu za cenu díla na částku 1 332 999,00 Kč včetně DPH se splatností dle Smlouvy o dílo do 8. 1. 2016. Faktura číslo 2011500776 byla doručena kraji dne 9. 12. 2015. Z této částky byla krajem dne 14. 12. 2015 uhrazena Společnosti částka 1 306 976,96 Kč. Rozdíl fakturované a uhrazené částky od kraje představuje pohledávku Společnosti za krajem ve výši 26 022,04 Kč.

1.2 Pohledávka kraje

Kraj má vůči Společnosti pohledávku ve výši 26 022,04 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty vyúčtované krajem Společnosti z titulu nedodržení podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené 20. 4. 2015, ve znění pozdějších dodatků mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Smluvní pokuta byla Společnosti ze strany kraje vyúčtována fakturou číslo 201500391 ze dne 4. 12. 2015 se splatností do 9. 1. 2016 v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.1.1. a 11.1.6 smlouvy o dílo na základě skutečnosti, že došlo k prodlení se zprovozněním mostu v rámci předčasného užívání v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo ve znění pozdějších dodatků a nedodržení termínu odstranění jednoho z nedodělků stanoveném v zápise o předání a převzetí dokončené stavby.

- Předmět dohody

2.1 Pohledávky, jejichž vzájemné započtení je předmětem této dohody, jsou k započtení způsobilé a účastníci dohody se dohodli, že pro účely této dohody jsou splatné ke dni podpisu této dohody, nejsou promlčené. Jedná se o plnění stejného druhu, tj. o peněžité pohledávky znějící na stejnou měnu.

2.2 Účastníci dohody se dohodli, že ke dni podpisu této dohody si započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této dohody a účastníci dohody prohlašují, že započtením dle této dohody jejich vzájemné pohledávky zanikají.

2.3 K datu účinnosti této dohody, respektive k datu započtení pohledávek, nevzniká účastníkům dohody nárok na úrok z prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

  - Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ..……….., a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							Ve Starém Hradišti dne

………………………………					………………………………

Kraj Vysočina							MIROS MAJETKOVÁ a. s.

Ing. Libor Joukl 						Ing. Rostislav Šindler