DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

dle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4050005000/6800

(dále jen „kraj“)

a

MADOS MT s.r.o.

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ivo Muthsam

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

1.1 Pohledávka Společnosti

Společnost má vůči kraji pohledávku ve výši 102 608,00 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj  na základě Smlouvy 
o dílo ze dne 1. 9. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2015, které byly uzavřeny mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Předmětem smlouvy o dílo bylo provedení stavebních prací na akci II/357  Unčín – sanace svahu. Dne 15. 11. 2015 byla Společností vystavena faktura za dílčí plnění ve výši 3 074 948,92 Kč včetně DPH.  Faktura číslo 15100321 byla doručena kraji dne 20. 11. 2015 se splatností dle Smlouvy o dílo do 30. 12. 2015.. Z této částky byla krajem uhrazena Společnosti částka 2 972 340,92 Kč dne 17. 12. 2015. Rozdíl fakturované a uhrazené částky od kraje představuje pohledávku Společnosti za krajem ve výši 102 608,00 Kč.

1.2 Pohledávka kraje

Kraj má vůči Společnosti pohledávku ve výši 102 608,00 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty vyúčtované krajem Společnosti z titulu nedodržení podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené 1. 9. 2015 mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Smluvní pokuta byla Společnosti ze strany kraje vyúčtována fakturou číslo 201500390 ze dne 4. 12. 2015 v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.1.1 a 11.1.2. smlouvy o dílo na základě skutečnosti, že zhotovitel nedodržel termín uvedení díla do provozu. Faktura byla Společnosti doručena dne 9. 12. 2015 se splatností dle Smlouvy o dílo do 8. 1. 2015.

- Předmět dohody

2.1 Pohledávky, jejichž vzájemné započtení je předmětem této dohody, jsou k započtení způsobilé, nejsou promlčené. Jedná se o plnění stejného druhu, tj. o peněžité pohledávky znějící na stejnou měnu.

2.2 Účastníci dohody se dohodli, že ke dni podpisu této dohody si započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této dohody a účastníci dohody prohlašují, že započtením dle této dohody jejich vzájemné pohledávky zanikají.

2.3 K datu účinnosti této dohody, respektive k datu započtení pohledávek, nevzniká účastníkům dohody nárok na úrok z prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

  - Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ……….. a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							V Lupenici dne

………………………………					………………………………

Kraj Vysočina	                                                                               MADOS MT s.r.o.