#### RK-02-2016-48

#### Veřejná zakázka na stavební práce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

pro: jednání rady kraje č. 2/2016 dne 12. 1. 2016

zpracoval(a): J. Mikésková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“.

Cílem veřejné zakázky je příprava území v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod pro následnou veřejnou zakázku na stavební práce „Přístavba domova pro seniory“ a s tím související úprava celého dotčeného území, tak aby vyhovoval provozním potřebám nemocnice a současně provozním potřebám budoucího domova pro seniory. Místem realizace bude areál Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod, pozemky
p. č. 704/2, 727/1, 778/62, 778/85, 790/4, 2305/19, 2305/20, 3963, st. 622, st. 623/1, st. 625, st. 772, st. 3220 v k.ú. Havlíčkův Brod.

Jedná se o úpravy stávajícího dopravního systému (vozovky, parkoviště, chodníky, osvětlení odvodnění, terénní a sadové úpravy), přeložení venkovních inženýrských sítí kolidujících s budoucí stavbou domova pro seniory, vybudování nové podzemní výměníkové stanice pro distribuci tepelné energie z centrální kotelny do dalších pavilonů nemocnice, vybudování podzemního kolektoru pro přeložení vnitřních sítí vedených v 1. PP plicního pavilonu, přeložení vnitřních sítí do nového kolektoru, odstranění stavby plicního pavilonu.

Rozsah stavebních prací je určen potřebou zajistit a udržovat stávající provoz areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě při provádění následné stavby.

Rekonstrukce bude provedena v období od 03/2016 do 11/2017, a to celkem v šesti etapách. Akce je zařazena do rozpočtu kraje pro rok 2016.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným projektantem akce společností TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO 25849204 a to v částce cca 38 657 000 Kč. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

V souladu s § 86 ZVZ bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3. 12. 2015 předběžné oznámení veřejné zakázky „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“, které bylo zveřejněno dne 4. 1. 2016 pod č. VZ 527684. Podmínka ZVZ pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje radě kraje:

      - schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-02-2016-48, př. 1

- rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“, formou otevřeného řízení dle § 27 ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek dle materiálu RK-02-2016-48, př. 2 a př. 2a

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-02-2016-48, př. 3

- jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2016-48, př. 4

OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek – do 14. 1. 2016

- konec lhůty pro podávání nabídek – 4. 2. 2016 v 11.00 hod. (předpoklad). Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 Zákona

- způsob hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena

Navrhované termíny jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na zahájení zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek bude využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 ZVZ.

Stanoviska:

OSV, OZ krajského úřadu i Nemocnice Havlíčkův Brod souhlasí s návrhem.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-02-2016-48, př. 1;

rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ formou otevřeného řízení v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-02-2016-48, př. 2;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-02-2016-48, př. 3;

- hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2016-48, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 1. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4