#### RK-10-2016-31

###### Odůvodnění veřejné zakázky „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“

pro: jednání rady kraje č. 10/2016 dne 15. 3. 2016

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o doporučení schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.

Uvedená akce spočívá v přístavbě objektu o čtyřech nadzemních podlažích s částečným podsklepením ke stávajícímu objektu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Realizací veřejné zakázky bude vytvořeno moderní zařízení sociálních služeb sloužící jako domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, který podstatným způsobem rozšíří stávající kapacitu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Akci „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ rozhodla zařadit do rozpočtu kraje rada kraje usnesením 0627/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 na základě návrhu materiálu OSV a zároveň uložila OSV podat podání žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“ v Programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora a reprodukce majetku služeb sociální péče. Tímto rozhodnutím rady kraje byl dán odboru majetkovému pokyn k zahájení investorské přípravy, v rámci které byla zadána veřejná zakázka na vypracování projektu stavby. V současné době se dokončují práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejímž zhotovitelem je TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO 25849204. Financování akce bude z převážné části zajištěno ze státního rozpočtu prostřednictvím Programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb (ISPROFIN) a částečně z rozpočtu Kraje. Rozhodnutí o registraci akce bylo MPSV ČR vydáno dne 7. 10. 2015 pod č.e. 113D313006702.

Dle předpokládaného objemu investičních nákladů stavby (cca 150 mil. Kč bez DPH) vykazuje tato stavební akce znaky nadlimitní veřejné zakázky zadávané v režimu významné veřejné zakázky ve smyslu § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Podmínkou zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku je schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje. Lhůta pro podání nabídek na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce činí v souladu s ust. § 39 odst. 3, 4 zákona minimálně 78 dnů. Zahájení realizace veřejné zakázky se předpokládá v říjnu 2016. S ohledem na tuto skutečnost bude Zastupitelstvu Kraje Vysočina předkládáno ke schválení odůvodnění veřejné zakázky v časovém předstihu tak, aby bylo možno okamžitě po dokončení projektové dokumentace a její následné kontrole zahájit zadávací řízení. Předpoklad pro předložení návrhu na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce ke schválení Radě Kraje Vysočina je květen 2016.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje Radě Kraje Vysočina:

- doporučit zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ dle materiálu RK-10-2016-31, př. 1.

Rada kraje rozhoduje podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Zastupitelstvo kraje dle § 156 odst. 4 zákona schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky.

Stanoviska:

Rada kraje rozhodla usnesením 0627/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 o zařazení nové akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ do rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 – Sociální věci) a zároveň uložila odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“ v Programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora a reprodukce majetku služeb sociální péče.

MPSV ČR vydalo dne 7. 10. 2015 rozhodnutí o registraci akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba pod e.č. 113D313006702.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ dle materiálu RK-10-2016-31, př. 1.

odpovědnost: OM

termín: 15. 3. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1