#### RK-11-2016-26

#### Veřejná zakázka na stavební práce „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“

pro: jednání rady kraje č. 11/2016 dne 22. 3. 2016

zpracoval(a): J. Mikésková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“.

Jedná se o celkovou rekonstrukci elektroinstalace budovy Gymnázium Pelhřimov, p.o., na adrese Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov.

Cílem veřejné zakázky je celková rekonstrukce elektroinstalace budovy gymnázia (stará i nová část budovy). U silnoproudu se jedná o nové podružné rozvaděče v podlažích, osvětlovací tělesa včetně nouzového osvětlení, nový rozvod elektroinstalace s vypínači a zásuvkami a provedení uzemňovacích rozvodů. Součástí slaboproudé části jsou datové rozvody, EPS, jednotný čas včetně zvonění a rozhlasu a telefonní ústředna.

Rekonstrukce bude provedena ve dvou etapách (1. etapa od 24. 6.  2016 do 30. 9. 2016, 2. etapa od 23. 6. 2017 do 30. 9. 2017).

Akce je zařazena do rozpočtu kraje pro rok 2016.

Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 6. 1. 2016, zveřejněným dne 7. 1. 2016 pod ev. č. 525087. Po celou dobu lhůty pro podání nabídek byla na profilu zadavatele uveřejněna v plném rozsahu zadávací dokumentace. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 27. 1. 2016 ve 13.00 hod. V této lhůtě zadavatel přijal celkem 7 řádných nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.

První jednání hodnotící komise proběhlo dne 14. 3. 2016. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že dva z uchazečů (STATUS stavební a.s. a AGOS stavební a.s. Pelhřimov) nesplnili kvalifikaci. Hodnotící komise rozhodla o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení. Dále hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů dle § 76 (splnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Všechny nabídky vyhovovaly zadávacím podmínkám a splnili zákonné požadavky. Hodnotící komise posoudila v souladu s ust. § 77 zákona výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané hodnotě předmětu veřejné zakázky a dospěla k závěru, že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Poté hodnotící komise dokončila hodnocení nabídek podle kritéria stanoveného ve výzvě k podání nabídek, a to podle nejnižší nabídkové ceny.

Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-11-2016-26, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu 
RK-11-2016-26, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče QDS Communication, s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno, IČO 282 65 971 s nabídkovou cenou 10 347 606,58 Kč bez DPH.

Pořadí nabídek tak, jak bylo sestaveno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-11-2016-26, př. 2)

Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska:

Rada kraje rozhodla usnesením 2371/38/2015/RK ze dne 17. 12. 2015 o zahájení zadávacího řízení.

Stanovisko OŠMS:

OŠMS souhlasí s návrhem usnesení na rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“ dle materiálu RK-11-2016-26, př. 2;

rozhoduje

vybrat nabídku uchazeče QDS Communication, s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 3. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2