#### RK-13-2016-64

Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“

pro: jednání rady kraje č. 13/2016 dne 12. 4. 2016

zpracoval(a): M. Křížek

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Tento materiál se zabývá formálním ukončením projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“. Projekt se skládá ze dvou samostatných stavebních akcí Nemocnice Jihlava-interní pavilon a Nemocnice Pelhřimov-pavilon ambulantních služeb. Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (níže jen „OPŽP“), prioritní osy 3, oblast podpory 3. 2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Předmětem těchto stavebních akcí byla realizace zateplení všech obvodových stěn a střech, dále výměna výplní okenních a dveřních otvorů, aby byly u těchto stávajících budov dosaženy hodnoty doporučené energetickým auditem. Stavební práce u těchto objektů byly ukončeny v listopadu roku 2011.

V rámci ukončení projektu jsou nyní radě kraje předkládány materiály, jejichž schválení a předložení řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky, dále jen „SFŽP ČR“) posune proces zpracování dokumentů (workflow) závěrečného vyhodnocení akce do dalšího stupně. Závěrečná monitorovací zpráva, která je přílohou tohoto materiálu (RK-12-2016-64, př. 1), byla v tomto znění již elektronicky vyplněna v informačním systému (IS) BENE-FILL. Zde byla zkontrolována a odsouhlasena pracovníky řídícího orgánu OPŽP a nyní má být SFŽP ČR zaslána fyzicky podepsaná statutárním zástupcem příjemce podpory. Dalším dokumentem, předkládaným jako příloha tohoto materiálu (RK-12-2016-64, př. 2) je formulář „ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“, který je třeba rovněž potvrdit a odeslat pracovníkům řídícího orgánu.

Po ukončení realizace zůstává projekt po dobu udržitelnosti (5 let) i nadále monitorován prostřednictvím tzv. průběžných provozních monitorovacích zpráv vyplňovaných v prostředí IS BENE-FILL, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku. Pracovníci SFŽP provedli dne 18. 11. 2014 kontrolu plnění podmínek poskytnutí dotace v době udržitelnosti projektu u obou objektů. Kontrolní protokol konstatuje, že všechny předložené formální podklady i stav vybudovaného díla je bez závad.

Dne 14. dubna 2009 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0560/13/2009/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, druhá etapa a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 10. srpna 2009 předložil Kraj Vysočina žádost o spolufinancování plánovaných akcí z evropských fondů včetně projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“, na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na objektech nemocnic v majetku Kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Žádost byla akceptována a uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán 15. února 2010.

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 20. 9. 2011 usnesením č. 0431/05/2011/ZK převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 56.000.000 Kč na zvláštní účet Realizace úspor energie pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy Nemocnice Jihlava-interní pavilon a Nemocnice Pelhřimov - pavilon ambulantních služeb v rámci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Skutečné náklady projektu činily 55 329 972,43 Kč, z OPŽP byla na účet kraje získána dotace ve výši 14 775 000 Kč, tj. 27 % z celkových nákladů. Ze způsobilých výdajů, tzn. výdajů přímo souvisejících se zateplením (24 625 000 Kč) činila dotace 60%.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy, která byla v tomto znění již elektronicky vyplněna a odeslána v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL a následně též schválena pracovníky řídícího orgánu OPŽP. Dále prohlásit skutečnosti uvedené v Závěrečné monitorovací zprávě a dokumentu: “ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“.

Stanoviska:

Projektová kancelář:

Členové grémia berou monitorovací zprávu na vědomí.

Ekonomický odbor:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:

OddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-13-2016-64, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2016-64, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečnou monitorovací zprávu a formulář „ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“ dle materiálů RK-13-2016-64, př. 1 a RK-13-2016-64, př. 2 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: OŽPZ

termín: 29. 4. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2