# RK-14-2016-06, př. 2

# počet stran: 2

# Název projektu: Jednotný NIS

# Zápis z jednání

# 17. zasedání Projektového výboru k NIS

# Datum:  		21. 3. 2016, 13:00-13:30

# Účastníci: 		viz Prezenční listina (Příloha 1)

# Obsah schůzky: 		Kontrola plnění úkolů, aktuální informace a další kroky

# Závěry:

# Základním tématem 17. Zasedání řídícího projektového výboru k NIS bylo zveřejnění zadávací dokumentace (dále jen ZD) k veřejnému připomínkování a předání aktuálního znění ZD členům Zdravotní komise. Všichni přítomní souhlasili s tímto návrhem.

# Současně s tím byl prezentován aktuální předběžný harmonogram dalších kroků k přípravě a realizaci veřejné zakázky:

# konec března – dodání podkladů od HC Logic a zapracování do ZD

# 11.4.2016 – zveřejnění zadávací dokumentace pro veřejné připomínkové řízení

# 20.5.2016 – ukončení veřejného připomínkového řízení

# srpen - září 2016 - vyhlášení VZ  (RK, ZK)

# konec listopadu 2016 – konec lhůty pro podání nabídek

# prosinec 2016  - leden 2017 – hodnocení VZ

# únor 2017 - rozhodnutí o výběru dodavatele  (RK, ZK)

# březen 2017 - podpis smluv

# Předběžně navržený termín dalšího zasedání byl stanoven na 25. 4. 2016 od 10:00

# V Jihlavě, dne  21.  3. 2016

# Zapsal:  Sokolov 				Počet stran: 1 a 1 příloha (prezenční listina)