Dohoda o vzájemném započtení pohledávek

DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

dle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4050005000/6800

(dále jen „kraj“)

a

ALPINE Bau CZ a.s.

Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti

IČO: 02604795

DIČ: CZ02604795

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

  - Pohledávka Společnosti

Společnost má vůči kraji pohledávku ve výši 79 249,83 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj  na základě Smlouvy 
o dílo ze dne 16. 7. 2015 a dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 29. 10. 2015, které byly uzavřeny mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem.

Předmětem smlouvy o dílo bylo provedení stavebních prací na akci II/152 Moravské Budějovice - průtah.

Dne 12. 4. 2016 byla Společností vystavena faktura na dílčí úhradu za cenu díla na částku 472 572,06 Kč včetně DPH se splatností dle Smlouvy o dílo do 13. 5. 2016. Faktura číslo FV162120008 byla doručena kraji dne 13. 4. 2016. Z této částky byla krajem dne 11. 5. 2016 uhrazena Společnosti částka 393 322,23 Kč. Rozdíl fakturované a uhrazené částky od kraje představuje nesplatnou pohledávku Společnosti za krajem ve výši 79 249,83 Kč.

  - Pohledávka kraje

Kraj má vůči Společnosti pohledávku ve výši 79 249,83 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty vyúčtované krajem Společnosti z titulu nedodržení podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené 16. 7. 2015, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem.

Smluvní pokuta byla Společnosti ze strany kraje vyúčtována fakturou číslo 201600170 ze dne 19. 4. 2016 se splatností, na základě doručení dle 22. 4. 2016, dle Smlouvy o dílo do 22. 5. 2016 v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.1.1. smlouvy o dílo na základě skutečnosti, že zhotovitel nedodržel sjednaný termín dílčího plnění – zprovoznění komunikace.

- Předmět dohody

2.1 Pohledávky, jejichž vzájemné započtení je předmětem této dohody, jsou k započtení způsobilé a účastníci dohody se dohodli, že pro účely této dohody jsou splatné ke dni podpisu této dohody, nejsou promlčené. Jedná se o plnění stejného druhu, tj. o peněžité pohledávky znějící na stejnou měnu.

2.2 Účastníci dohody se dohodli, že ke dni podpisu této dohody si započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této dohody a účastníci dohody prohlašují, že započtením dle této dohody jejich vzájemné pohledávky zanikají.

2.3 K datu účinnosti této dohody, respektive k datu započtení pohledávek, nevzniká účastníkům dohody nárok na úrok z prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

  - Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ……….. a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							V Praze dne

………………………………					………………………………

Kraj Vysočina							ALPINE Bau CZ a.s.