RK-17-2016-53, př. 1

počet stran: 5

# FIN ID: TRMAS5

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS

ze dne 1.6.2012

Smluvní strany:

Gymnázium Třebíč – pověřené správou nemovitostí ve vlastnictví kraje

se sídlem: Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč

IČ: 60418435

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina, ident.č.: 70890749

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč

č. účtu: 35-2898440297/0100

zastoupené: RNDr. Alicí Burešovou, ředitelkou

(dále jen „pronajímatel“)

a

Vodafone Czech Republic a.s.

se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5

IČ: 25788001

DIČ: CZ25788001

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064

bankovní spojení: Citibank, č. účtu: 2029851107/2600

zastoupená: Mgr. Martinem Koutným, na základě pověření

(dále jen “nájemce”)

za účasti Kraje Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

bankovní spojení:

zastoupeným: zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

(dále jen „Kraj Vysočina“)

Preambule

(i) Dne 1.6.2012 byla mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS /která nahradila předchozí smlouvu mezi pronajímatelem a nájemcem/, jejímž předmětem je pronájem části střechy a půdy budovy č.p. 116,  která je součástí pozemku parc. č. st. 855, k.ú. Třebíč, obec Třebíč (NEMOVITOST), za účelem umístění, provozu, údržby a úprav telekomunikačního zařízení (ZAŘÍZENÍ) nájemce (tato smlouva dále jen „Předmětná smlouva“).

(ii) Kraj Vysočina a pronajímatel chtějí v měsících červenec až říjen 2016 provést opravu a rekonstrukci střechy NEMOVITOSTI spočívající v realizaci nového střešního krovu NEMOVITOSTI, což bude zahrnovat kompletní odstranění stávajícího krovu a střešní krytiny NEMOVITOSTI a vybudování nového krovu s novou střešní krytinou; tuto opravu a rekonstrukci bude zajišťovat a hradit Kraj Vysočina (tato rekonstrukce dále též jen jako „Předmětná úprava NEMOVITOSTI“).

S ohledem na to, že v souvislosti s plánováním Předmětné úpravy NEMOVITOSTI bylo zjištěno, že takovou Předmětnou úpravou NEMOVITOSTI bude dotčeno i ZAŘÍZENÍ nájemce, zejm. anténní nosiče kotvené ke stávajícímu krovu NEMOVITOSTI, a že bude nutno provést jejich demontáž a po realizaci nového krovu jejich nové umístění, je nutné, aby si nájemce, pronajímatel a Kraj Vysočina dohodli jejich vzájemná práva a povinnosti zejména ve vztahu k rozsahu a způsobu takového dotčení ZAŘÍZENÍ nájemce. Předmětnou úpravou NEMOVITOSTI a s tím spojenými náležitostmi, což pronajímatel, nájemce a Kraj Vysočina činí v části B tohoto dodatku č. 1.

(iii) Jinak je možné, pro jasnost tohoto písemného smluvního dokumentu označeného jako Dodatek č. 1, konstatovat, že je rozdělen celkem do 3 částí, a to:

- do části A, kterou uzavírají pronajímatel a nájemce, kterážto část řeší samostatně úpravy Předmětné smlouvy, které primárně nesouvisí s úpravami práv a povinností činěnými mezi nimi z důvodu Předmětné úpravy NEMOVITOSTI,

- do části B, kterou uzavírají pronajímatel a nájemce za účasti Kraje Vysočina, kterážto část řeší vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a nájemce a Kraje Vysočina v souvislosti s Předmětnou úpravou NEMOVITOSTI a další podmínky s tím související,

- do části C, kterážto část řeší ujednání, která je možné považovat za společná pro část A i část B tohoto Dodatku č. 1, a účastníci tak činí proto, aby taková ujednání nemuseli opakovat v každé části zvlášť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část A

Obě výše uvedené strany se dohodly na níže uvedených změnách Předmětné smlouvy, a to konkrétně takto:

I.

Článek 8 – DOBA NÁJMU, PLATNOST A ÚČINNOST, odst. 8.1 se z důvodu dohody pronajímatele a nájemce na prodloužení doby nájmu o 5 let oproti stávající době nájmu mění a nově zní takto:

Pronajímatel přenechává nájemci PŘEDMĚT NÁJMU do užívání na dobu určitou, a to na dobu 10 (deseti) let, počínaje dnem účinnosti smlouvy, tj. do 2.6.2022.

II.

Článek 11 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, odst. 11.3 se v dosavadním znění ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Pronajímatel může kontaktovat nájemce ve věcech placení nájemného a ve věcech týkajících se užívání předmětu nájmu prostřednictvím e-mailu: najmy@vodafone.cz. Nájemce může kontaktovat pronajímatele prostřednictvím e-mailu: gymnazium.trebic@gtr.cz. Zaslání e-mailové zprávy na uvedenou adresu nenahrazuje písemný úkon.

III.

Článek 11 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, odst. 11.5 se rozšiřuje o vymezení nové Přílohy 6 takto:

„Přílohy 6 – specifikace PŘEDMĚTU NÁJMU a umístění ZAŘÍZENÍ po provedení Předmětné úpravy NEMOVITOSTI“

Tuto Přílohu 6 představují výkresy připojené k tomuto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část B

S ohledem na Předmětnou úpravu NEMOVITOSTI, kterou chce pronajímatel a Kraj Vysočina provést, a s ohledem na to, že v souvislosti s plánováním Předmětné úpravy NEMOVITOSTI bylo zjištěno, že takovou Předmětnou úpravou NEMOVITOSTI bude dotčeno i ZAŘÍZENÍ nájemce, zejm. anténní nosiče kotvené ke stávajícímu krovu NEMOVITOSTI, a že bude nutno provést jejich demontáž a po realizaci nového krovu jejich nové umístění, je nutné, aby si nájemce a pronajímatel za účasti Kraje Vysočina dohodli jejich vzájemná práva a povinnosti zejména ve vztahu k rozsahu a způsobu takového dotčení ZAŘÍZENÍ nájemce Předmětnou úpravou NEMOVITOSTI a podobě ZAŘÍZENÍ nájemce po provedení Předmětné úpravy budovy a tomu odpovídající úpravě PŘEDMĚTU NÁJMU a další podmínky s tím související. Proto se pronajímatel a nájemce a Kraj Vysočina dohodli nad rámec změn Předmětné smlouvy uvedených v části A tohoto dodatku č. 1 i na tomto:

I.

Předmětná úprava NEMOVITOSTI bude činěna dle projektu, který představuje přílohu č. 2 tohoto dodatku. Změnu tohoto projektu, která by mohla mít jakýkoliv vliv na ZAŘÍZENÍ nájemce, je možné provést pouze na základě písemné dohody pronajímatele a nájemce za účasti Kraje Vysočina. Předmětná úprava NEMOVITOSTI bude činěna dle takového projektu a prováděna Krajem Vysočina na jeho náklady s výjimkou dle čl. III této části B tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se podpisem a účinností tohoto dodatku dohodly na postupu prací Kraje Vysočina, pronajímatele a nájemce v rámci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI (viz následující články této části B dodatku č. 1) a vlastní částečné změně PŘEDMĚTU NÁJMU z důvodu provedení Předmětné úpravy NEMOVITOSTI (v porovnání s PŘEDMĚTEM NÁJMU dle Přílohy 1 Předmětné smlouvy v podobě platné ke dni uzavření tohoto dodatku), a na částečné změně umístění ZAŘÍZENÍ nájemce, a to do podoby uvedené v Příloze 6 Předmětné smlouvy zakotvené tímto dodatkem č. 1 (rozdíly mezi podobou Přílohy 1 Předmětné smlouvy /v rozsahu vyznačení PŘEDMĚTU NÁJMU a v rozsahu specifikace umístění ZAŘÍZENÍ nájemce / a podobou Přílohy 6 Předmětné smlouvy je dále označován též jen jako “Předmětná změna PŘEDMĚTU NÁJMU a umístění ZAŘÍZENÍ“).

Kraj Vysočina je povinen zajistit schválení projektu, který představuje přílohu č. 2 tohoto dodatku, tj. včetně umístění ZAŘÍZENÍ nájemce, ze strany orgánu státní památkové péče.

II.

Kraj Vysočina, pronajímatel a nájemce se tak dohodli, že práce Kraje Vysočina resp. pronajímatele a nájemce související se ZAŘÍZENÍM nájemce v rámci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI, budou provedeny následujícím způsobem v následujících fázích:

1. Nájemce se zavazuje, že do 30 dnů ode dne doručení výzvy pronajímatele provede na své náklady deinstalaci stávajících 4 anténních nosičů nájemce (včetně veškerého zařízení na nich umístěného) a kabelových tras vedoucích od technologické místnosti k anténním nosičům, vyjma zařízení zabudovaných ve stávajícím střešním plášti NEMOVITOSTI, které bude na svůj náklad demontovat subjekt, který bude pro Kraj Vysočina zajišťovat realizaci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI.

2. Nájemce na svůj náklad provede zakrytí technologické místnosti nájemce proti povětrnostním vlivům, zejm. proti zatékání, způsobem odpovídajícím plánované stavební činnosti a bude si průběžně kontrolovat stav tohoto zakrytí. Pokud dojde k poškození zakrytí, provede opravu neprodleně dodavatel stavby na svůj náklad.

3. Kraj Vysočina prostřednictvím subjektu, který bude pro Kraj Vysočina zajišťovat realizaci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI, před dokončením Předmětné úpravy NEMOVITOSTI, nejpozději však do 31.10.2016 vyrobí pro nájemce dle specifikace obsažené v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1 a dodá nové 4 anténní nosiče pro nájemce a nainstaluje je v daném termínu do 31.10.2016 způsobem, jak je specifikováno v projektu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Kraj Vysočina prostřednictvím subjektu, který bude pro Kraj Vysočina zajišťovat realizaci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI současně provede před dokončením Předmětné úpravy NEMOVITOSTI, nejpozději však do 30.10.2016, realizaci dalších prvků potřebných pro umístění a provoz ZAŘÍZENÍ nájemce (zejm. kabelových tras), tak jak je to specifikováno v projektu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

O skutečnosti, že byly dokončeny veškeré práce Kraje Vysočina na instalaci všech anténních nosičů nájemce dle projektu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 a realizaci dalších prvků, tak jak je to specifikováno v projektu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 a že nájemce přebírá předmětné anténní nosiče a další prvky, sepíše Kraj Vysočina popř. pronajímatel s nájemcem písemný protokol. Kraj Vysočina a nájemce se dohodli, že (nejpozději) dnem sepisu tohoto protokolu se nájemce stává vlastníkem předmětných 4 anténních nosičů a kabelových tras specifikovaných v projektu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 a zaplatí za ně Kraji Vysočina úhradu ve výši a způsobem, jak je sjednáno v čl. III části B tohoto dodatku č. 1.

4. Nájemce po instalaci dalších prvků Krajem Vysočina dle předchozího bodu 4, osadí na své náklady na anténní nosiče své zařízení a propojí antény s příslušenstvím kabeláží do technologie v technologické místnosti nájemce.

Žádnou jinou součinnost není nájemce povinen pronajímateli a Kraji Vysočina v souvislosti s Předmětnou úpravou NEMOVITOSTI nebo stavební úpravou jakékoliv její části, poskytnout.

K veškerým výše uvedeným pracem nájemce je pronajímatel a Kraj Vysočina povinen poskytnout nájemci veškerou vyžádanou součinnost včetně umožnění přístupu pracovníků nájemce resp. jím pověřeného subjektu k jednotlivým částem konstrukcí a zařízení nájemce v době realizace Předmětné úpravy NEMOVITOSTI.

Dnem sepisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku II této části B dodatku č. 1 platí, že se dosavadní podoba přílohy č. 1 Předmětné smlouvy ruší a nahrazuje se podobou uvedenou v příloze č. 6 Předmětné smlouvy a tato příloha č. 6 Předmětné smlouvy tak začne představovat přílohu č. 1 Předmětné smlouvy.

III.

Pronajímatel, Kraj Vysočina a nájemce se dohodli, že náklady na zhotovení nových 4 anténních nosičů pro nájemce a práce Kraje Vysočina (resp. subjektu, který bude pro Kraj Vysočina zajišťovat realizaci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI) dle bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1, v částce, jež nesmí přesáhnout 410.418,- Kč (slovy čtyřistadesettisícčtyřistaosmnáct korun českých) bez DPH /částku přesahující uvedenou výši není nájemce povinen Kraji Vysočina popř. pronajímateli uhradit/ uhradí nájemce prostřednictvím své dodavatelské společnosti (Suntel Group, s.r.o.) Kraji Vysočina na základě faktury, již Kraj Vysočina vystaví a zašle společnosti Suntel Group, s.r.o. (pověřené nájemcem k zajištění vypořádání nákladů na zhotovení nových 4 anténních nosičů pro nájemce a na práce Kraje Vysočina) do 30 dnů od data uvedeného v protokolu dle bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1, přičemž faktura bude splatná do 30 dnů od data doručení faktury nájemci. Kraj Vysočina není oprávněn vystavit a zaslat uvedenou fakturu nájemci před tím, než bude sepsán protokol dle  bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou částky dle faktury, je povinen zaplatit Kraji Vysočina vedle úroku z prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

Výše uvedená částka představující maximální výši úhrady, již nájemce uhradí Kraji Vysočina za zhotovení nových 4 anténních nosičů pro nájemce a práce Kraje Vysočina (resp. subjektu, který bude pro Kraj Vysočina zajišťovat realizaci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI) dle bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1, byla stanovena dle rozpočtu, který je přílohou č. 6 tohoto dodatku č. 1 a jenž obsahuje nejvyšší možné ceny za jednotlivé úkony dle ceníku stavebních prací vydaného společností RTS,a.s. Kraj Vysočina předpokládá, že výsledná částka úhrady bude po proběhnutí veřejné soutěže na veškeré práce, jež zahrnuje Předmětná úprava NEMOVITOSTI, nižší a Kraj Vysočina vyúčtuje nájemci pouze jím skutečně vynaložené náklady na zhotovení nových 4 anténních nosičů pro nájemce a práce Kraje Vysočina (resp. subjektu, který bude pro Kraj Vysočina zajišťovat realizaci Předmětné úpravy NEMOVITOSTI) dle bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1, rozhodně však nejvýše částku uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku III části B dodatku č. 1.

IV.

Vzhledem k tomu, že po celou dobu od data uvedeného v bodě 1. článku II této části B dodatku č. 1, do data uvedeného v protokolu dle bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1 nebude nájemce moci užívat PŘEDMĚT NÁJMU dle Předmětné smlouvy za účelem sjednaným v Předmětné smlouvě, neboť po celou tuto dobu bude ZAŘÍZENÍ nájemce mimo provoz, když jeho podstatné části (anténní nosiče s anténami a kabelové trasy) budou deinstalovány, dohodli se pronajímatel a nájemce za účasti Kraje Vysočina na tom, že po uvedenou dobu bude nájemné dle Předmětné smlouvy sníženo na částku 100,- Kč měsíčně.

Dále pronajímatel a nájemce konstatují, vzhledem k tomu, že po celou dobu od data uvedeného v bodě 1. článku II této části B dodatku č. 1, do data uvedeného v protokolu dle bodu 3. článku II této části B dodatku č. 1 nebude nájemce moci užívat PŘEDMĚT NÁJMU dle Předmětné smlouvy za účelem sjednaným v Předmětné smlouvě, neboť po celou tuto dobu bude ZAŘÍZENÍ nájemce mimo provoz, a pronajímatel nemá k dispozici jinou vhodnou věc, kterou by mohl poskytnout nájemci k užívání, poskytne nájemci popř. nájemcem pověřenému subjektu takovou věc, kterou je část pozemku parc. č. st. 268, k.ú. Třebíč, za účelem umístění náhradního mobilního vysílače vč. připojení na elektrickou energii, město Třebíč, jak vyplývá z rozhodnutí Rady města Třebíč, jež je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1. Město Třebíč poskytne nájemci uvedenou část pozemku za účelem umístění náhradního mobilního vysílače vč. připojení na elektrickou energii na dobu do data ukončení Předmětné úpravy NEMOVITOSTI, a to za úplatu ve výši 100,- Kč měsíčně.

V.

Pronajímatel může kontaktovat nájemce ve věcech Předmětné úpravy NEMOVITOSTI na tel. č. 773 554 115 /p. Miroslav Sviták/ či na tel. 775 011 835 /Ing. Petr Říha/. V případě změny těchto kontaktních osob je nájemce pronajímateli povinen tuto skutečnost oznámit.

Nájemce může kontaktovat pronajímatele ve věcech Předmětné úpravy NEMOVITOSTI na tel. 568 844 679 p. Burešová Alice a Kraj Vysočina na tel. 564 602 272 p. Pavel Čermák. V případě změny kontaktní osoby je pronajímatel resp. Kraj Vysočina nájemci povinen tuto skutečnost oznámit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část C.

### I.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

### II.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž pronajímatel obdrží jedno vyhotovení, Kraj Vysočina rovněž jedno vyhotovení a nájemce obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku č. 1.

Účastníci tohoto dodatku č. 1 shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své podpisy.

K uzavření tohoto dodatku dala souhlas Rada Kraje Vysočina usnesením č. ....../17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016

Přílohy:	č. 1 	specifikace PŘEDMĚTU NÁJMU a umístění ZAŘÍZENÍ po provedení Předmětné úpravy NEMOVITOSTI (… listů)

č. 2	projekt zobrazující Předmětné úpravy NEMOVITOSTI

č. 3	specifikace nových anténních nosičů

č. 4	rozhodnutí Rady města Třebíč

č. 5 	pověření pro Mgr. Martina Koutného

č. 6	Rozpočet

Za pronajímatele:					Za nájemce:

V Třebíči dne ………........…                    		V Praze dne ….........…………

……............………………………….. 		           ...............………………………………

RNDr. Alice Burešová	Mgr. Martin Koutný

ředitelka	na základě pověření

Za Kraj Vysočina:

V Jihlavě dne ………………………..

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku,

dopravy a silničního hospodářství