DOHODA O NAROVNÁNÍ

dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

(dále jen „Kraj“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, (na základě plné moci)

(dále také „Společnost“)

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

  - Společnost (jako zhotovitel) a Kraj (jako objednatel) spolu dne 8. 10. 2007 uzavřely smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků k realizaci stavby s názvem II/353 Bohdalov – obchvat (dále jen „dílo“) na základě příslušného zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dílo bylo provedeno a zaplaceno.

  - Na díle se vyskytují vady (trhliny a deformace).

  - Shora uvedené strany konstatují, že mezi nimi došlo ke sporu, co je příčinou existujících vad na díle.

  - Byly vypracovány odborné posudky Kraj (M. Beck – TPA ČR: Posouzení stavu konstrukce vozovky a stanovení možných příčin porušení - srpen 2014, J. Kudrna – VUT FAST: Doplnění diagnostického průzkumu pro návrh opravy reklamace vad stavby II/353 Bohdalov – obchvat – květen 2015) a Společnost (V. Neuvirt – Viakontrol: Posouzení silnice II/353 v úseku Bohdalov obchvat – říjen 2015)

  - Ze zpracovaných posudků nevyplynulo, čím byly poruchy jednoznačně způsobeny. Strany se shodly, že problém nemá jedinou příčinu, ale jde o několik příčin se vzájemným spolupůsobením i s ohledem na schválení podmínečně vhodné zeminy do násypů. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na spolufinancování odstranění vad díla, jak je níže uvedeno.

- Předmět dohody

Shora uvedené strany se dohodly na narovnání sporných práv a povinností uvedených výše pod bodem (1.3) takto:

- Společnost provede opravu díla dle návrhu Centrum AdMaS (Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie) při Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební zpracovaného dne 30. 5. 2015 prof. Ing. Janem Kudrnou, CSc. v rámci dokumentu s názvem Doplnění diagnostického průzkumu pro návrh opravy reklamace vad stavby II/353 Bohdalov – obchvat, Zpráva pro Kraj Vysočina. Konkrétně bude provedena oprava dle varianty označené B1, tj. místo celoplošné obrusné vrstvy ACO 11+, PmB, 40 mm se položí BBTM 8A, CRmB 30 mm.

- Strany se dohodly, že Kraj uhradí asfaltové vrstvy včetně příslušenství komunikace a Společnost podkladní vrstvy a zbylé stavební práce.

- Soupis prací a cen je dle cenové nabídky „ Stavba AdMaSB1K – Kraj – II/353 Bohdalov – obchvat REKLAMACE – varianta AdMaSB1“, viz příloha.

- Práce proběhnou v termínu od 6. 6. 2016 do 6. 7. 2016. Sjednaný termín realizace nepočítá s event. nepříznivými klimatickými podmínkami nebo komplikacemi s dopravně inženýrskými opatřeními.

- Společnost poskytne na provedené práce záruku v délce 2,5 roku.

- Smluvní strany sjednaly úhradu provedených prací Společností ve výši 5 983 506 Kč bez DPH (slovy: pětmiliónudevětsetosmdesáttřitisícpětsetšet korun českých bez DPH), K této částce bude připočtena aktuálně platná sazba DPH. Po provedení prací a jejich protokolárním předání, ke kterému bude doložen soupis skutečně provedených prací a zaměření, uhradí Kraj Společností předloženou fakturu se splatností 30 dnů ode dne doručení.

- Kraj poskytne Společnosti při plnění jejich závazků z tohoto narovnání plnou součinnost.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda o narovnání se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu o narovnání lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Tato dohoda o narovnání nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody o narovnání prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

  - Tato dohoda o narovnání byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ……….. a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							V Praze dne

………………………………					………………………………

Ing. Libor Joukl	                                                       COLAS CZ, a.s.

náměstek hejtmana pro oblast

majetku, dopravy a silničního hospodářství