RK-23-2016-39, př. 1

počet stran: 10

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“)

ID/číslo dohody

OŽPZ/rok/pořadové číslo

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

1. Kraj Vysočina

se sídlem:		Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:			70890749

zastoupený:		MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

zástupce pro věci technické: Mgr. Jana Slaninová, Ing. Jan Pokorný, Mgr. Dana Vacková, Ing. Dagmar G. S. Morávková

bankovní spojení:	Sberbank, a.s., číslo účtu: 4050005000/6800

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Kraj“)

a

2. EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
sídlo: Javorová 2262, Pelhřimov 393 01
IČO: 28079540

zastoupený: Hana Neckářová, Dis., jednatel
bankovní spojení: 43-1513190297/0100

je-není plátcem DPH: ne

(dále jen „oprávněná osoba“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je zlepšení stavu dochovaného přírodního prostředí v přírodních rezervacích a přírodních památkách Jezdovické rašeliniště, Rašeliniště Kaliště, Rašelinná louka u Proseče – Obořiště, Šimanovské rašeliniště, V Lisovech z důvodu ochrany přírody.

2. Předmětem této Dohody je provedení zásahu spočívající v úpravě péče o pozemky uvedené v čl. I. 1. této Dohody (dále jen "managementová opatření") a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“).

3. Touto Dohodou se oprávněná osoba zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Kraje. Kraj se zavazuje poskytnout oprávněné osobě za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že oprávněná osoba provede dle pokynů Kraje tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Specifické provedení ruční seče podmáčených luk na níže uvedených registrovaných půdních blocích a dílech půdních bloků (DPB). Termín seče a rozloha DPB je uvedená níže v tabulce.

| ZCHU | Čtverec | Kód DPB | Výměra DPB [ha] | Termín seče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jezdovické rašeliniště | 670- 1130 | 8702/8 | 0,26 | 15. 7. do 7.9. |
|  | 670- 1130 | 8702/9 | 0,66 | 15. 5. do 7.7. |
| Rašeliniště Kaliště | 690-1140 | 2304/3 | 0,49 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 2304/5 | 0,47 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 2308/1 | 0,27 | 15. 6. do 7.8. |
| Rašelinná louka u Proseče-Obořiště | 700-1120 | 3606/19 | 0,34 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 700-1120 | 3606/20 | 0,29 | 15. 6. do 7.8. |
| Šimanovské rašeliniště | 670-1120 | 8201/9 | 3,04 | 15. 6. do 7.8. |
| V Lisovech | 690-1140 | 3301/22 | 0,30 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 3301/23 | 0,76 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 3301/24 | 0,23 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 3301/25 | 0,10 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 3302/4 | 0,74 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 3302/5 | 0,35 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 5301/20 | 0,50 | 15. 6. do 7.8. |
|  | 690-1140 | 5301/23 | 0,62 | 15. 6. do 7.8. |

Celková pokosená plocha činí 9,42 ha.

Vymezení předmětných ploch je zřejmé z přílohy č. 1 až 5 této smlouvy. Kosené plochy jsou v příloze č. 1 až 5 označeny oranžovou šrafou.

Práce budou provedeny každoročně v letech 2016 až 2020. V roce 2016 budou práce provedeny do 7. 8. 2016, výjimkou je DPB 8702/8, na kterém budou práce provedeny do 
7. 9. 2016. V letech 2017 – 2020 budou práce provedeny v termínu uvedeném výše v tabulce.

Specifický způsob provedení seče spočívá v tom, že budou provedeny tyto úkony:

- na daném dílu půdního bloku bude provedena fázovaná seč, tj. travní porost na daném DPB bude posečen postupně tak, že první část seče budu provedena na 40 -60% rozlohy daného DPB (první fáze), druhá část seče bude provedena na zbylé části rozlohy daného DPB, a to s odstupem minimálně 14 dní (druhá fáze)

- zároveň budou ponechány drobné nepokosené plošky (cca 3x3m) uvnitř pokosených ploch pro zdárný vývoj bezobratlých

- do pěti dnů od ukončení fáze seče dle předchozího bodu oprávněná osoba zašle zástupci pro věci technické informaci o ukončení fáze kosení (např. e-mailem), včetně fotodokumentace provedených prací

- po ukončení prací v dané sezóně, nejpozději však ke dni 31. října daného roku, zašle oprávněná osoba zástupci pro věci technické závěrečnou zprávu o provedení prací v daném roce, zpráva bude obsahovat prostorou a časovou specifikaci provedení fází seče v daném roce

- fázová seč bude v následujícím roce vždy provedena tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve a později

- plošky výskytu nežádoucích expanzivních či invazivních rostli (např. třtina křovištní, vlčí bob mnoholistý, šťovík tupolistý, šťovík dlouholistý atd.) budou vždy součásti první fáze seče

Pokosená biomasa bude odstraněna ze zvláště chráněného území do deseti dnů od provedení pokosení. Vykosenou hmotu odstraní oprávněná osoba tím, že ji využije sama, poskytne ji k využití jiné osobě nebo s ní naloží podle zákona o odpadech. Při odklizení travní hmoty se nesmí porušit půdní povrch. Optimální výška kosení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy.

2. Protokolárně lze závazně upravit hranice dílčích ploch (např. upravit průběh vedení hranice či umístění ploch v závislosti na vývoji vegetace a počasí) včetně termínu realizace, avšak přitom nelze bez písemného dodatku k této dohodě zvětšovat celkový rozsah prací. S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas zástupci obou účastníků Dohody. Termín dohotovení nemůže být pozdější než den určený čl. IV. odst. 1. této Dohody.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že oprávněná osoba zrealizuje výše specifikovaná managementová opatření za finanční příspěvek ve výši

za rok 2016 39 680,- Kč (slovy třicet devět tisíc šest set osmdesát korun českých)

za rok 2017 39 680,- Kč (slovy třicet devět tisíc šest set osmdesát korun českých)

za rok 2018 39 680,- Kč (slovy třicet devět tisíc šest set osmdesát korun českých)

za rok 2019 39 680,- Kč (slovy třicet devět tisíc šest set osmdesát korun českých)

za rok 2020 39 680,- Kč (slovy třicet devět tisíc šest set osmdesát korun českých)

Příspěvek celkem za období 2016 až 2020 činí 198 400,- Kč (sto devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých).

2. Kraj provede před vyplacením finančního příspěvku zjištění skutečného stavu a převzetí realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, přičemž předmětem zjišťování bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Kraj se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit oprávněné osobě finanční příspěvek podle čl. II. 1. této Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se oprávněné osobě nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II. této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Obdobně bude-li opatření provedeno způsobem, za nějž podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, ze dne 7. 4. 2015 č. 3/2015 přísluší nižší příspěvek (a za podmínky, že výsledek opatření bude stejný jako v případě realizace opatření dle čl. II. této dohody), příspěvek se přiměřeně zkrátí.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že oprávněná osoba neprovedla tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je oprávněná osoba povinna učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Kraje, je-li tento postup dle konzultace s Krajem možný a účelný. Pokud ne, je oprávněná osoba povinna vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku (zkrácení příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.). Tato povinnost trvá i po případném skončení právního vztahu dle čl. IV. této Dohody.

5. Vyúčtování oprávněná osoba vystaví a doručí Kraji nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo oprávněné osoby, IČ/datum narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Přílohou vyúčtování je čestné prohlášení oprávněné osoby, že nečerpala a ani nebude čerpat prostředky na účtovaná managementová opatření z jiných veřejných rozpočtů, nebo v jaké výši a za jaká opatření finanční prostředky čerpala (bude čerpat) oprávněná osoba z jiných veřejných zdrojů (a přílohou jsou pak doklady prokazující tuto skutečnost).

7. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavená oprávněnou osobou jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Krajem. Kraj může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

8. V případě, že oprávněná osoba čerpá prostředky na totožné opatření z jiných veřejných rozpočtů, sníží se příspěvek uvedený v odst. 1 až 4 tohoto článku o částku získanou z jiných veřejných rozpočtů, v takovém případě vyúčtování dle odst. 5 a 6 tohoto článku oprávněná osoba vystaví a doručí neprodleně po získání relevantních dokladů o získaných prostředcích z jiných veřejných rozpočtů.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31. 12.2020

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět i bez udání důvodu výpovědí doručenou na adresu účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta Kraje činí tři měsíce a začíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi oprávněné osobě. Oprávněná osoba může vypovědět dohodu k 30. 9. běžného roku výpovědí doručenou Kraji nejpozději 31. 1. téhož roku. Čl. IV. 3. této Dohody tím není dotčen.

3. O změně vlastnických (nájemních) vztahů nebo o změnách a skutečnostech majících dopad na obsah či rozsah Dohody (například v případě záměru čerpání prostředků na totožné opatření z jiných veřejných rozpočtů) je oprávněná osoba povinna Kraj písemně informovat předem, nejpozději ke dni změny vlastnických nebo nájemních vztahů. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pozbytí vlastnictví (nájmu) ke všem pozemkům v plném územním i právním rozsahu je důvodem výpovědi ze strany Kraje. Kraj podá výpověď neprodleně poté, co se o skutečnosti uvedené v předchozí větě dozví. Výpovědní lhůta v tomto případě skončí posledním dnem měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhému účastníku Dohody. Přiměřené zkrácení finančního příspěvku dle článku III. Dohody tímto není dotčeno. Týká-li se změna vlastnických (nájemních) vztahů jen části pozemků uvedených v čl. I. 1. této Dohody nebo změny právního vztahu oprávněné osoby k pozemkům tak, že účel Dohody může být alespoň zčásti naplněn, budou se práva a povinnosti vyplývající z této Dohody realizovat v rozsahu nedotčeném změnami vlastnických (nájemních) vztahů oprávněné osoby.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí Dohody jsou mapové přílohy se zákresem lokalizace prováděných managementových opatření (dílčích ploch).

2. Oprávněná osoba výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3. Oprávněná osoba čestně prohlašuje, že nebude jednat k újmě třetí osoby.

4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

6. O uzavření Dohody rozhodla Rada Kraje Vysočina dne     usnesením......

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní kraj.

9. Právní vztahy výslovně neupravené touto Dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ...................	dne ...........…						V Jihlavě dne ……………

....................................					 	.................................

Hana Neckářová, Dis.						 MUDr. Jiří Běhounek

jednatel								hejtman Kraje Vysočina

Příloha č.1 - zákres lokalizace opatření v přírodní památce „Jezdovické rašeliniště“

Příloha č.2 - zákres lokalizace opatření v přírodní rezervaci „Rašeliniště Kaliště“

Příloha č.3 - zákres lokalizace opatření v přírodní památce „Rašelinná louka u Proseče – Obořiště“

Příloha č.4 - zákres lokalizace opatření v přírodní rezervaci „Šimanovské rašeliniště“

Příloha č.5 - zákres lokalizace opatření v přírodní rezervaci „V Lisovech“

# Footnotes

V souladu s čl. 2 odst. 2 Pravidel se u dohod uzavřených na více roků uvedou výše příspěvků pro jednotlivé roky a příspěvku celkem za platnost Dohody

Například v suchém roce se místo ručního kosení použije kosení lehkou mechanizací