#### RK-28-2016-17

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 28/2016 dne 6. 9. 2016

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2015.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01351.0056 má firma M+R stavební, s.r.o., se sídlem Hostákov 29, 675 01 Vladislav, IČO: 28301633 realizovat projekt „Nákup sušárny dřeva“ nejpozději do 31. 10. 2016. Dne 24. 8. 2016 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost firmy o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2017 z důvodu jiných nutných výdajů, které firma musela v dotčeném období realizovat. Žádost firmy je obsahem materiálu RK-28-2016-17, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01351.0056 je obsahem materiálu RK-28-2016-17, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení doby realizace projektu byla podána řádně a včas. Prodloužení doby realizace projektu nemá vliv na bodování a přiznání podpory předmětnému projektu. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01351.0056 dle materiálu RK-28-2016-17, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01351.0056 dle materiálu
RK-28-2016-17, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 10. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3