objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 2020 |
| Období: | 1.6.2016 – 30.12.2023 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je příprava a realizace žádosti v ISKP14+ včetně příloh a administrace žádostí o platbu, veřejných zakázek a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídícím orgánem IROP.

- Projektové řízení

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti v Kč |
| --- | --- |
| Poradenství při přípravě projektu: konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy konzultace projektové fiše (harmonogram realizace projektu, finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) Zpracování žádosti: vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | 3 250,- 6 500,- 32 500,- 5 200,- 35 100,- 9 750,- 12 350,- |
| Poradenství při realizaci projektu: Konzultace provádění změn s investorem, zhotovitelem a případně poskytovatelem dotace, kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb Účast na kontrolních dnech stavby dle potřeby (úzká spolupráce s investorem a TDI v případě, že předmět projektu je navázaný na stavbu, která není součástí projektu např. pořízení přístroje, vybavení apod.) Vypracování zpráv o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (1x) Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn Kontrola dokumentace skutečného provedení a její soulad s reálným stavem projektu před předáním stavby, kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek | 15 835,- 26 000,- 7 800,- 5 200,- 13 000,- 5 850,- |
| Výběrové řízení 1x nadlimitní řízení na dodávky | 92 060,- |
| Udržitelnost Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv) | 71 200,- |
| Kontrola a audit Účast při kontrolách na místě, spolupráce na vypořádání připomínek auditu, návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd. | 11 700,- |
| Cena za projekt celkem: | 353 295,- |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Odboru školství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu (osobní výdaje budou podloženy pracovními výkazy a odpracovanými hodinami)

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem | 353 295,- |
| --- | --- |
| Příprava v Kč | 104 650,- |
| Realizace v Kč | 73 685,- |
| Veřejné zakázky v Kč | 92 060,- |
| Udržitelnost v Kč | 71 200,- |
| Kontrola, audit v Kč | 11 700,- |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2016 | 104 650,- |
| 2017 | 165 745,- |
| 2018 | 14 240,- |
| 2019 | 18 140,- |
| 2020 | 18 140,- |
| 2021 | 18 140,- |
| 2022 | 14 240,- |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 30. 12. 2023.

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita „poradenství při realizaci projektu“, „veřejné zakázky“, „udržitelnost“, „kontrola, audit“ a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 248 645,- Kč.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Poradenství při přípravě projektu: konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy | 30.9.2016 |
| Zpracování žádosti: | 30.9.2016 |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti | 30.9.2016 |
| kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | 30.9.2016 |
| konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti | 30.9.2016 |
| Poradenství při realizaci projektu: | 2017 |
| Konzultace provádění změn s dodavatelem díla a poskytovatelem dotace |  |
| vypracování zpráv o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (1x) |  |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur |  |
| Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu |  |
| Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn |  |
| Výběrové řízení | 2017 |
| 1x nadlimitní řízení na dodávky |  |
| Udržitelnost | 2018-2022 |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv) |  |
| Kontrola a audit | 2017-2022 |
| Účast při kontrolách na místě, spolupráce na vypořádání připomínek auditu, návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd. |  |

- Projektový tým PKKV

Ing. Martina Pernicová

Ing. Kateřina Kurková

Ing. Robert Páleník

Ing. Marek Bena

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor školství Krajského úřadu Kraje Vysočina potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího odboru: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |