#### RK-40-2016-59

Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“

pro: jednání rady kraje č. 40/2016 dne 6. 12. 2016

zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina realizoval v rámci Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov II.“ pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08460. Dne 21. 5. 2014 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000326, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci projektu bylo postaveno celkem 5 domků, se službou chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem, a to v lokalitách Křižanov, Osová Bítýška a Kadolec. Celkem bylo v rámci tohoto projektu nově zbudováno transformované bydlení pro celkem 30 klientů Domov Kamélie Křižanov, p. o.

Projekt byl rozdělen do 3 etap, přičemž poslední etapa projektu byla ukončena 30. 11. 2015. Po ukončení každé etapy byla vypracována monitorovací zpráva a žádost o platbu. Dne 30. 5. 2016 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vydáno Závěrečné vyhodnocení akce (Kraji Vysočina bylo doručeno 10. 11. 2016) a financování projektu bylo ukončeno (materiál RK-40-2016-59, př. 1).

V současné době je na zvláštním účtu projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ zůstatek ve výši 12 702 532,92 Kč, který vznikl z důvodu hrazení části výdajů projektu formou předfinancování z Fondu strategických rezerv. S ohledem na ukončení projektu je nutné provést rozpočtové opatření a převést zbývající finanční prostředky na zvláštním účtu projektu zpět do Fondu strategických rezerv.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje k projednání návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Vzhledem k tomu, že byl projekt ukončen, odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod konečného zůstatku ve výši 12 702 532,92 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“ do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 12 702 532,92 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2