RK-41-2016-66, př. 1

Počet stran: 3

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby: „Horácké divadlo Jihlava – restaurace, předprodej a zkušebna“

Místo stavby:	Katastrální území Jihlava, č. parcely: 2810, budova A divadla Komenského 1357/24, Jihlava

Charakter stavby:	Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a změna užívání v 1.np a 2.np objektu A Horáckého divadla Jihlava. Konkrétně se jedná o zrušení stávajících obchodů v 1.np a restauračního provozu v 2.np. Zhotovení nové kanceláře předprodeje a restaurace se zázemím v 1.np a nové divadelní zkušebny v 2.np.

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uživatel:	Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Komenského 1359/22, 58601 Jihlava

Předpokládané náklady:	14,5 mil Kč vč. DPH (obsahuje projekční a inženýrskou přípravu včetně zajištění stavebního povolení, stavební práce, technologie a připojení sítí, náklady na výkon technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP)

Zdroj financování:	Rozpočet Kraje Vysočina stavba, rozpočet HDJ inventář

# Majetkoprávní podmínky:	Objekt je ve vlastnictví Kraje Vysočina

Zdůvodnění akce:

Cílem akce je zkvalitnění poskytování služeb pro provoz, návštěvníky divadla a možnost využití prostor pro cateringové služby pro potřeby kraje i divadla. Ředitel HDJ nechal zpracovat architektonickou studii, která byla podkladem pro zpracování stavebního záměru.

Současné dispoziční uspořádání budovy, kdy jsou v 1NP prodejny a ve 2NP nefunkční restaurace) nevyhovuje potřebám HDJ.

Dlouhodobě se provoz divadla potýká s nedostatkem místa pro uměleckou tvorbu, pro účely zkoušek herců v provozně méně náročných prostorech, než je vlastní scéna divadla. Nové prostory mohou být využívány i pro plánované edukační aktivity pro veřejnost, zejména mládež. Nevyužité prostory bývalé restaurace jsou ideálním místem pro prostor zkušebny. Tento prostor je propojen s divadlem, ale zároveň je zde i možnost odděleného vstupu na veřejné prostranství a tím může být prostor pronajat v době, kdy nebude prioritně využíván pro zkoušky divadelního souboru.

V prodejních prostorech v 1NP se střídají nájemci a ne vždy se daří najít vhodné partnery. Nové využití prostor by mělo přinést zkulturnění foyer divadla. Díky umístění předprodeje vstupenek na čelní místo za hlavní vstup do objektu dojde k získání reprezentativních prostor pro propagaci divadla. Návštěvníci přicházející do navazujících prostor restaurace budou míjet předprodej, který je může oslovit nabídkou bohatého programu divadla.

Všechny výše uvedené důvody vedly k požadavku HDJ na vybudování gastronomického provozu v 1NP. Na základě tohoto požadavku byly vypracovány dvě varianty řešení rekonstrukce části objektu HDJ. Předložené varianty byly konzultovány a podrobně posuzovány. Půdorysné řešení varianty restaurace je přílohou tohoto stavebního záměru.

Technické a kapacitní řešení:

V 1NP budovy A HDJ bude umístěna restaurace se zázemím a předprodej vstupenek. Varianta restaurace předpokládá kapacitu 28 osob. Celková plocha restaurace se zázemím je 229m2. V případě omezení restauračního provozu bude možná interiérová přestavba na kavárnu. Přestavbou dojde k navýšení kapacity o 22 osob. Personál restaurace 3 osoby. Vlastní zpracovaní dispozičního řešení restaurace zajišťuje ekonomické, hygienicky nezávadné a moderní pojetí restauračního provozu. Vlastní restaurace umožní poskytnutí jak kavárenských, tak i cateringových služeb. Celkové dispoziční řešení je navrženo s ohledem na stávající stavebně konstrukční možnosti daného objektu a podle současných poznatků gastronomie, vyhovující hygienickým a bezpečnostním předpisům stanoveným pro úpravu teplých a studených pokrmů.

Kancelář předprodeje zaujímá plochu 33 m2 a je řešena s možností pracovního místa až pro 4 zaměstnance. HDJ předpokládá využití dvěma zaměstnanci.

Ve 2NP je řešen prostor zkušebny se stávajícím sociálním zařízením a se zázemím pro herce. Zkušebna s šatnou se rozkládá na ploše 304 m2. Prostor zkušebny má kapacitu 50 osob. Daný prostor je řešen s možností rozdělení na dvě části. V případě využití pro pohybový workshop je kapacity zkušebny 24 osob. Ke zkušebně přiléhá prostor zázemí – šatny a stávajícího sociálního zařízení.

Konstrukční a stavební řešení:

Základní nosný systém objektu je skeletový. Navrhované stavební úpravy nepředpokládají zásah do nosného systému objektu.

Všechny nově rekonstruované prostory budou větrány pomocí vzduchotechniky. Prostory provozované divadlem budou napojeny na otopný systém divadla. Prostor restaurace, určený k trvalému nájmu je řešen samostatným vytápěním. V daném prostoru bude osazeno i měření elektrické energie a vody.

Odhad energetické náročnosti stavby

Akce nepředpokládá velký nárůst energetické náročnosti.

Provozní výdaje:

Nepředpokládá se významné zvýšení provozních výdajů. K nárůstu spotřeby elektrické energie dojde hlavně v prostoru zkušebny. Spotřeby energií v restauraci bude hradit nájemce. Díky výměně prosklených hliníkových stěn by mělo dojít ke snížení tepelných ztrát v této části objektu.

# Časový plán výstavby:	schválení stavebního záměru		12/2016

# zpracování projektové dokumentace		03/2017

stavební řízení				04/2017

výběrové řízení				05/2017

zahájení stavby				06/2017

dokončení stavby				12/2017

Porovnání ekonomiky kavárna vers. restaurace

Náklady jsou uváděny v Kč bez DPH

| Kavárna stavební záměr Kraje Vysočina bez DPH v souladu s usnesením 1740/28/2015/RK |
| --- |
| předprodej 33m2/2os | zkušebna 304m2 | kavárna 224m2 | celkové náklady |
| náklady vybavení | náklady stavba | náklady vybavení | náklady stavba | náklady vybavení | náklady stavba | kapacita | náklady na návštěvníka |  |
| 90 000 | 621 000 | 220 000 | 5 740 000 | 0 | 4 320 000 | 64 | 67 500 | 10 991 000 |
| v případě 10-leté návratovosti investice by minimální výše měsíčního nájmu měla činit 36 000,- Kč bez DPH |
| Restaurace stavební záměr Kraje Vysočina bez DPH |
| předprodej 33m2/2os | zkušebna 304m2 | restaurace 229m2 | celkové náklady |
| náklady vybavení | náklady stavba | náklady vybavení | náklady stavba | náklady vybavení | náklady stavba | kapacita | náklady na návštěvníka |  |
| 90 000 | 621 000 | 220 000 | 5 740 000 | 0 | 5 570 000 | 28 (*50) | 198 929 | 12 241 000 |
| pozn. (*50) 50 osob pouze při každodenní interiérové úpravě restaurace na kavárenský provoz (odnos a donos 22 židlí) |
| v případě 10-leté návratovosti investice by minimální výše měsíčního nájmu měla činit 46 417,- Kč bez DPH |

Rozbor nákladů na vybudování restaurace, předprodeje, zkušebny

|  | m.j | j. | jednotková cena | celkem | pozn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bourací práce | 1 | kus | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |  |
| prostupy konstrukcemi | 1 | kus | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč |  |
| vzt jednotky | 1 | kus | 1 350 000,00 Kč | 1 350 000,00 Kč |  |
| vzt rozvody | 1 | kus | 1 350 000,00 Kč | 1 350 000,00 Kč | včetně horiz. rozv. a požárních klapek |
| okna hliníková | 161,48 | m2 | 12 000,00 Kč | 1 937 760,00 Kč |  |
| dveře | 27 | kus | 4 000,00 Kč | 108 000,00 Kč | včetně požárních dveří |
| povrchy (podlahy) | 566,20 | m2 | 2 000,00 Kč | 1 132 400,00 Kč | včetně horizontálních konstrukcí |
| povrchy (stropy) | 566,20 | m2 | 500,00 Kč | 283 100,00 Kč |  |
| povrchy - stěny | 800 | m2 | 650,00 Kč | 520 000,00 Kč |  |
| vertikální konstrukce | 1 | kus | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |  |
| elektro | 1 | kus | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč |  |
| voda a kanalizace | 1 | kus | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |  |
| položky nezahrnuté | 1 | kus | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč |  |
| rezerva | 1 | kus | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |  |
| celkem |  |  |  | 11 931 260,00 Kč |  |

| náklady nájemce v Kč bez DPH na zařízení provozovny |
| --- |
| restaurace |
| gastro, vč. barového pultu | náklady na návštěvníka | vybavení restaurace | osvětlení nad barem | celkem |
| 1 600 000 | 57 143 | 210 000 | 80 000 | 1 947 143 |