#### RK-02-2017-34

Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty

pro: jednání rady kraje č. 2/2017 dne 10. 1. 2017

zpracoval: R. Žižka

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Po předání a převzetí dokončené stavby „II/408 Jemnice – křiž. s II/152“ došlo ze strany zhotovitele stavebních prací, společnosti Eurovia CS, a.s. („dále jen „Společnost“) k prodlení s předáním bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla, která je ve smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 96392) uzavřené dne 31. 8. 2016, ve znění pozdějšího dodatku, stanovena do 14 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, tj. do 14. 12. 2016. Bankovní záruka však byla Kraji Vysočina („dále jen „Kraj“) předána dne 15. 12. 2016.

Na základě uvedených skutečností Kraj uplatnil u Společnosti smluvní pokutu ve výši 15 525,60 Kč, na kterou vystavil fakturu.

Rovněž společnost má vůči kraji pohledávku, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro Kraj na základě Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 této smlouvy. Společností byla vystavena a Kraji doručena faktura na dílčí úhradu za cenu díla na částku 7 223 742,93 Kč. Z této částky byla Krajem uhrazena částka 7 208 217,33 Kč. Rozdíl fakturované částky a uhrazené částky od Kraje představuje pohledávku Společnosti za Krajem ve výši 15 525,60 Kč.

Smluvní strany navrhují uvedenou situaci řešit v souladu se smlouvou o dílo, tedy uzavřením dohody o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, dle materiálu 
RK-02-2017-34, př. 1.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, dle materiálu 
RK-02-2017-34, př. 1.

odpovědnost: ODSH

termín: 30. 6. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1