RK-03-2017-38, př. 1

počet stran: 2

Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v  bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina 
za ukončené II. pololetí a za celý rok 2016

| Ukazatel | St. dotace |
| --- | --- |
| Protiradonová ozdravná opatření v bytech |  |
| Získaná státní dotace | 300 000,00 |
| z toho na akci: Třebíč, Langfortova 2/41 | 150 000,00 |
| Žďár nad Sázavou, Bezručova 94/15 | 150 000,00 |
| Vyplacená státní dotace | 150 000,00 |
| z toho na akci: Příložany 77 (TR) | 150 000,00 |
| Protiradonová opatření v MŠ a ZŠ |  |
| Získaná státní dotace | 1 363 006,00 |
| z toho na akci: Dětské jesle Seifertova, Jihlava | 1 363 006,00 |
| Vyplacená státní dotace | 4 034 139,00 |
| z toho na akci: MŠ Batelov (JI) | 1 500 000,00 |
| MŠ Vančurova, Žďár nad Sázavou | 1 500 000,00 |
| ZŠ Velká Bíteš (ZR) | 1 034 139,00 |
| Protiradonová opatření na veřejných vodovodech |  |
| Získaná státní dotace | 1 479 830,00 |
| z toho na akci: Trpišovice (HB) | 1 479 830,00 |
| Vyplacená státní dotace | 1 321 398,00 |
| z toho na akci: Věcov (ZR) | 1 321 398,00 |
| REKAPITULACE ZA ROK 2016 |  |
| Získaná státní dotace celkem | 3 142 836,00 |
| z toho: za I. pololetí | 1 363 006,00 |
| za II. pololetí | 1 779 830,00 |
| Vyplacená státní dotace celkem | 5 505 537,00 |
| z toho: přes rozpočet kraje | 150 000,00 |
| v tom: za I. pololetí | 150 000,00 |
| za II. pololetí | 0,00 |
| mimo rozpočet kraje tzv. průtokem | 5 355 537,00 |

Protiradonová ozdravná opatření v bytech

Ve sledovaném období byl za pomoci státní dotace ve výši 150 tis. Kč ozdraven 1 byt 
v rodinném domku v Příložanech na Třebíčsku snížením jeho vysoké radiační zátěže 
z původních 3 300 Bq/m3 na 100 Bq/m3, tedy pod legislativní směrnou hodnotu 400 Bq/m3. Schvalovacím řízením Ministerstva financí (MF) úspěšně prošly a formou příslibu získaly státní dotaci v celkové výši 300 tis. Kč další dvě akce, a to v Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou.

Protiradonová ozdravná opatření v předškolních a školních zařízeních (MŠ a ZŠ)

V roce 2016 byla zabezpečena státní dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v objektu Dětských jeslí v Jihlavě na ulici Seifertova v celkové výši 1,36 mil. Kč. Tato akce byla v témže roce zrealizována a na základě úspěšných ověřovacích výsledků měření Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal doporučující stanovisko k uvolnění dotace od MF. V současnosti MF kontroluje všechny potřebné doklady předložené Krajským úřadem Kraje Vysočina, aby mohlo vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace a tato mohla být následně tzv. průtokem přes krajský rozpočet poukázána na účet žadatele. Způsobem odvětrávaných podlahových konstrukcí a za podpory vzduchotechniky se tak podařilo snížit nadměrnou radiační zátěž tohoto objektu z původních 1512 Bq/m3 na 103 Bq/m3, tedy pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3 a ozdravit tak životní prostředí pro 
cca 35 dětí a dospělých v tomto objektu pobývajících.

U MŠ Batelov, MŠ Vančurova ve Žďáru n. S. a v ZŠ Velká Bíteš od dokončené realizace protiradonových opatření v srpnu roku 2015 bylo na základě opakované apelace krajského úřadu na SÚJB až v  roce 2016 provedeno expertní radonovou skupinou Státního ústavu radiační ochrany v. v. i. (SÚRO) ověřovací měření a vydáno závěrečné stanovisko SÚJB 
a uvolněna státní dotace od MF v celkové výši 4,03 mil. Kč. Dokončení těchto akcí pomohlo snížit nadměrnou radiační zátěž uvedených objektů z původních 890 - 1912 Bq/m3 
na 100 – 200 Bq/m3, tj. pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3, a tím ozdravit životní prostředí pro cca 250 dětí a dospělých v těchto objektech pobývajících.

O pomoc s administrací po dokončené realizaci protiradonových opatření v ZŠ a MŠ Pyšel mimořádně požádala paní starostka obce Pyšel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce byla dokončena v srpnu 2015, ale její výsledky byly problematické a jednání SÚJB a SÚRO s obcí uvázlo na mrtvém bodě. Krajský úřad svou iniciativou přiměl SÚJB koncem roku 2016 k vystavení závěrečného stanoviska, které doporučuje uvolnění dotace od MF na účet obce, aby se obci Pyšel vynaložené náklady (1,22 mil. Kč) vrátily.

V přípravě, tj. s  možností žádat o státní dotaci na protiradonová opatření, jsou následující akce: ZŠ a MŠ Písečné (ZR), MŠ Mohelno (TR), MŠ Jersín (JI), ZUŠ Masarykovo nám. 16/65, Jihlava, ZŠ T. G. Masaryka, Žižkova, Jihlava. Na tyto akce budou pravděpodobně získány a vyplaceny státní dotace v letech 2017 – 2018.

Protiradonová opatření na veřejných vodovodech

Nákladem 1,32 mil. Kč bylo pomocí skrápěné aerační věže realizováno odradonování veřejného vodovodu v obci Věcov na Žďársku. Původní objemová aktivita radonu zjištěná 
u spotřebitelů ve výši 439 Bq/l byla snížena na pouhých 12 Bq/l, tedy pod směrnou hodnotu 50 Bq/l. Tím bylo ozdraveno životní prostředí pro cca 210 obyvatel obce Věcov. V přípravě, před vydáním stanoviska SÚJB k  poskytnutí dotace, se od roku 2015 nacházel vodovod Trpišovice na okrese Havlíčkův Brod. Jedná se o vodovod s obsahem 754 Bq/l, tedy o více než 100% převyšující legislativní mezní hodnotu 300 Bq/l, při které již nesmí být voda dodávána do spotřebiště. Vodovod zásobuje cca 152 obyvatel obce. Proto byl Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina zprostředkovatelem dotace pro Obec Trpišovice požádán o pomoc při vymáhání tohoto stanoviska u SÚJB, což se podařilo až před koncem roku 2016, jakož i získat od MF příslib dotace, a tím zabezpečit financování a umožnit realizaci v roce 2017.

Monitoring radonu

Monitoring radonu je od roku 2010 zajišťován přes Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina pouze na základě individuálních požadavků. Tento monitoring je stále bezplatný, realizovaný korespondenčním způsobem pomocí detektorů RAMARN, jejichž distributorem je Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. V roce 2016 bylo v  našem kraji tímto způsobem změřeno 120 objektů, převážně rodinných domků, z nichž 29 vykazuje nadměrnou objemovou aktivitu radonu, a to v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou, vyžadující řešení realizací protiradonových opatření.