RK-06-2017-04, př. 2

počet stran: 3

Název projektu: Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina

Záměr:

Pořízení jednotného Nemocničního informačního systému (dále jen „NIS“) cílově provozovaného celkem v pěti nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina.

Cíl projektu:

- Dosažení jednotného vedení zdravotnické dokumentace v kraji;

- Jednodušší správa systému vzhledem k možnosti vzájemných konzultací mezi správci ICT kraje;

- Efektivnější podpora informačního systému ze strany jednotného dodavatele;

- Znalost jednotného informačního systému a zastupitelnost zdravotnického personálu v rámci systému zdravotnických zařízení v kraji – stále bude pracovat ve stejném NIS;

- Nový a moderní NIS umožní rozvoj elektronizace zdravotnictví v kraji – elektronizace medikací, elektronizace vedení dokumentace atd.

Historie a výchozí stav projektu:

Z výsledku analýz provedených v letech 2011 – 2013 vyplynulo, že nemocniční informační systémy v jednotlivých krajských nemocnicích jsou většinou zastaralé, starší systémy výrobci přestávají podporovat a rozvíjet a potřebují výměnu. Z výsledků analýz vyplynula i potřeba provést výměnu i u některých dalších systémů, které na NIS navazují a spolupracují s ním. Jedná se především o systémy pro podporu stravování a laboratorní systémy. Nejvíce je potřebná výměna NIS v Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Havlíčkův Brod, které v současnosti používají zcela nevyhovující systémy.

Z výše uvedeného důvodu byl jmenován tým pro Zajištění zavedení Nemocničního informačního systému (NIS) do nemocnic zřizovaných nebo zakládaných Krajem Vysočina (dále jen tým). V průběhu let 2014 – 2016 připravil tým ve spolupráci se odborníky z řad krajských nemocnic zadávací podmínky veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina (dále jen NIS ) tak, aby obsahovaly technické požadavky nemocnic, byly připraveny smluvní podmínky pro implementaci a servis NIS a byl navržen systém hodnocení nabídek.

Dne 27. 9. 2016 Rada kraje Vysočina rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky a tentýž den byla vyhlášena veřejná zakázka „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“. Plánovaný termín pro ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven 16. 1. 2017 ve 12 hod. V průběhu zadávací lhůty bylo předloženo několik žádostí o dodatečné informace, které byly postupně zodpovězeny, a došlo k posunu pro předložení nabídek.  Aktuální termín pro ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven na 3. 4. 2017 ve 12 hod.

Způsob realizace:

Kraj Vysočina jako centrální zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení NIS do zřizovaných nemocnic. Na základě provedeného výběrového řízení každá nemocnice podepíše vlastní smlouvu s vybraným dodavatelem. Realizace dodávek NIS do jednotlivých nemocnic bude probíhat postupně. Prvně bude NIS nasazen v Nemocnici Jihlava (lze považovat za pilotní projekt) a v případě bezproblémové realizace bude systém nasazen i v dalších nemocnicích v tomto pořadí – Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov.

Předpokládané ukončení implementace celého projektu je plánováno na rok 2021.

Popis pořizovaného systému:

Podrobnější popis pořizovaného systému viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace (https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_3362.html)

Plánovaný rozpočet projektu:

Pořízení systému do 5 krajských nemocnic - 55 mil. Kč

Servis systému v následujících 5 letech – 30 mil. Kč

Zdroje financování:

V současné době je plánováno 100 % financování projektu z prostředků kraje, s tím, že bude podána žádost o dotaci z programu IROP. V případě úspěchu je výše dotace 90% způsobilých výdajů, kterými jsou zejména výdaje na pořízení systémů.

Hlavní rizika:

Složitost výběrového procesu (veřejné zakázky), nevybrání dodavatele, nespokojenost neúspěšných uchazečů, zastavení projektu po provedení úvodní analýzy, časová náročnost celého projektu, nejasnost požadavků na systém, migrace dat.

Navrhovaný postup z hlediska možného čerpání prostředků ze SF:

Projektový výbor navrhuje, aby bylo připraveno a předloženo 5 projektů, kdy by každá nemocnice byla samostatným žadatelem o poskytnutí podpory v rámci 26. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - eGovernment I. Vzhledem k tomu, že projekt je koncipován tak, že každá nemocnice má vlastní smlouvu na provedení díla a proces výběru dodavatele je již v realizaci, je tato varianta považována za jedinou možnou. Předložením žádosti by bylo možno získat podporu ve výši 90 % procent plánovaných nákladů na pořízení NIS (bez nákladů na servis) do nemocnic Kraje Vysočina.

Stanovisko Projektové kanceláře Kraje Vysočina:

Doporučujeme předložit žádosti do 26. výzvy IROP a zajistit tak spolufinancování projektu z evropských zdrojů ve výši až 90 % způsobilých výdajů. V případě, že bude předloženo pět projektů, kdy žadatelem o dotaci budou nemocnice a nikoliv jeden projekt zastřešený krajem, je to situace náročnější na administraci, neboť veškeré dokumenty k žádosti a realizaci musí být řešeny pětkrát, nicméně výhodou by byla nekomplikovanost majetkových vztahů, nezávislost jednotlivých projektů na sobě a doba udržitelnosti u každého projektu by běžela samostatně - končila by tedy u dříve pořízených systémů dříve a nikoliv až po uplynutí pěti let od pořízení posledního systému a obdržení závěrečné části dotace.

| Podmínky dané výzvou IROP | Výzva č. 26 |
| --- | --- |
| Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ | Nejpozději 29. 9. 2017, 16:00 |
| Datum zahájení realizace projektu | Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem |
| Datum ukončení realizace projektu | Do 31. 12. 2021 Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. |
| Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu | Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí): 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj; 5 % státní rozpočet |
| Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů | Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kraje 100 000 000 Kč Organizace zakládané nebo zřizované kraji 20 000 000 Kč |
| Časová způsobilost | 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021 |
| Povinné přílohy | Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu |