objednávka administrace projektu

| Projekt/projekty: | Revitalizace zahrady DD Onšov |
| --- | --- |
| Operační program/programy: | Národní program Životní prostředí, výzva č. 10/2016 |
| Období: | 1. 11. 2016 - 31. 12. 2018 |

- Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je vyhotovení žádosti o dotaci, provedení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a administrace žádosti o platbu.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu.

- Příprava projektu

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

|  | Cena za jednotlivé činnosti |
| --- | --- |
| Poradenství při přípravě projektu: | 20.322,- Kč |
| konzultace projektu se žadatelem o dotaci zahrnuje: vyhledání vhodného dotačního titulu podmínky výzvy, harmonogram projektu, zpracování projektové fiše konzultace s poskytovatelem dotace/zprostředkujícím subjektem ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy |  |
| Zpracování žádosti: | 32.500,- Kč |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu |  |
| spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem |  |
| konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti |  |
| Výběrové řízení: kompletní realizace veřejné zakázky malého rozsahu | 52.447,- Kč |
| Poradenství při realizaci projektu: |  |
| Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (1x) a vypracování žádosti o platbu (1x) | 29.900,- Kč |
| Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur | 10.572,-Kč |
| Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn |  |
| Poradenství při zajištění udržitelnosti projektu | --------------- |
| Vypracování zpráv o udržitelnosti včetně příloh, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Celkem 5 zpráv. |  |
| Cena za projekt celkem: | 145 741- Kč |

- Podmínky realizace služeb:

- Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem.

- Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu

- Cestovní výdaje zaměstnanců

- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

- Výběrové řízení:

  - Administrace výběrových řízení

  - V případě administrace VŘ technické a obchodní podmínky nezbytné pro kompletaci zadávací dokumentace zajistí klient, PKKV dokumenty připomínkuje/upraví po dohodě s klientem; kritéria kvalifikace a hodnotící kritéria určí klient na základě součinnosti, po konzultaci, popř. na návrh PKKV

  - Služba administrace VŘ neobsahuje: kalkulaci předpokládané hodnoty (provede klient, PKKV poskytne případné konzultace), příjem nabídek (provede klient ve svém sídle), výběr členů hodnotící komise (PKKV poskytne případné konzultace), zastupování klienta před soudy, elektronickou aukci

  - v případě neobvyklého vysokého počtu / pracnosti úkonů je jejich cena určena dle odpracovaných hodin

  - náklady související s povinným zveřejňováním, cestovné, poštovné, balné jsou zahrnuty v ceně

| Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem | 145 741,- Kč |
| --- | --- |
| Příprava a zpracování žádosti v Kč | 52 822,- Kč |
| Realizace v Kč | 92 919,- Kč |
| Udržitelnost v Kč | ---------------- |

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

| Rok | Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč |
| --- | --- |
| 2017 | 105 269,- Kč |
| 2018 | 40 472,- Kč |

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne … usnesením č. …

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 31. 12. 2018.

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebudou realizovány aktivity „poradenství při realizaci projektu“, „výběrové řízení“ a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 92.919,- Kč.

- Harmonogram projektu

|  | Harmonogram poskytovaných služeb |
| --- | --- |
| Poradenství při přípravě projektu: | 1.11.2016 – 28.2.2017 |
| konzultace projektu se žadatelem o dotaci zahrnuje: vyhledání vhodného dotačního titulu podmínky výzvy, harmonogram projektu, zpracování projektové fiše konzultace s poskytovatelem dotace/zprostředkujícím subjektem ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy |  |
| Zpracování žádosti: | 1.1.2017 – 28.2.2017 |
| vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – |  |
| spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem | (PD včetně rozpočtu je potřeba dodat do 23.1.2017) |
| Poradenství při realizaci projektu: | 1.3.2017 – 31.12.2018 |
| vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (1x) a vypracování žádosti o platbu (1x) |  |

- Projektový tým PKKV

Ing. Jiří Kubera

Ing. Hana Brabencová Stránská

- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzuji správnost výše uvedených údajů:

| Podpis ředitelky PKKV: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za DD Onšov potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis ředitele DD Onšov: |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzuji souhlas s rozsahem služeb:

| Podpis vedoucího OAPŘ |  |
| --- | --- |
| Datum |  |