RK-12-2017-34, př. 2

počet stran: 2

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ PREZIDIA

PROJEKTOVÁ FICHE PRO NÁVRHY PERSPEKTIVNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PODANÉ ČLENY ZNALOSTNÍ PLATFORMY „MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA“ ERDV

| PŘEDKLADATEL PROJEKTU (REGION) | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| NÁZEV PROJEKTU | Zlepšení dopravní dostupnosti Kraje Vysočina a Dolního Rakouska |
| STRUČNÝ POPIS PROJEKTU | Modernizace komunikace II/406 v úseku Telč – hranice Jihočeského kraje, která navazuje na plánované investice do silniční sítě na dolnorakouské straně (mj. silniční osa: Vitis – Waidhofen/Ybbs – Dobersberg – Telč) |
| LOKALITA REALIZACE PROJEKTU | Dopravní spojení v česko-rakouském příhraničním regionu - Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a Dolní Rakousko |
| VZTAH PROJEKTU KE SCHVÁLENÝM koncepčním materiálům či strategickým politikám EU a jednotlivých zemí (úroveň a příslušné dokumenty) | Program rozvoje Kraje Vysočina Páteřní silniční síť Kraje Vysočina Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury |
| PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTOR PROJEKTU (INSTITUCE) | Kraj Vysočina |
| ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU (SOUČET NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VČ. DPH, V EUR) | 4 mil. eur |
| EKONOMICKÉ ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU A JEHO REGIONÁLNÍ PŘÍNOS | logická návaznost investic v příhraničním území na projekty realizované v období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 |
| PŘEDPOKLÁDANÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU | 2018 - 2019 |
| aktuální STUPEŇ PŘÍPRAVY PROJEKTU (není žádná předprojektová či projektová dokumentace/již je zpracována vyhledávací studie či studie proveditelnosti apod./již je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí apod./již je pravomocné rozhodnutí apod./již je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení/již je stavební povolení a projekt lze okamžitě realizovat) | dokumentace pro stavební povolení |
| Přeshraniční dopad PROJEKTU (význam pro jeden/dva/více regionů ERDV; důvody) | Projektem může být dosaženo významného zlepšení dopravní dostupnosti v rámci ERDV. Projekt má vazbu na záměr Dolního Rakouska „B2 Stockerau – Vitis – Neunagelberg – státní hranice s Českem (Jihočeským krajem)“ |
| Vliv PROJEKTU na bezpečnost dopravy (žádný/malý/významný vliv; důvody) | významný vliv: rozšíření na kategorii S 7,5 odstranění bodové závady |
| Environmentální hledisko PROJEKTU (žádný/malý/významný vliv; důvody) | - významný vliv: modernizace komunikace – snížení množství emisí a hluku; plynulost jízdy v extravilánu; - ani jedním z úseků nejsou dotčeny systémy ochrany ŽP (CHKO, EVL, ÚSES apod.) |
| DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE |  |
| ZPRACOVATEL NÁVRHU PROJEKTU, JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE A DATUM | Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava 15.3.2017 |