#### RK-14-2017-11

Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace

pro: jednání rady kraje č. 14/2017 dne 18. 4. 2017

zpracovala: J. Dvořáková

předkládá: S. Měrtlová

Popis problému:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) v současné době plánuje a připravuje nový projektový záměr „Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace“ (dále jen „Projekt“). Hlavním cílem Projektu je zajištění dlouhodobé archivace základní textové zdravotní dokumentace v elektronické formě v souladu s platnou legislativou a tím umožnit eliminaci nákladů na procesy spojené s dlouhodobou archivací textové papírové zdravotní dokumentace, a realizovat tzv. komplexní elektronický zdravotní záznam pacienta. Podrobný popis Projektu je uveden v materiálu RK-14-2017-11, př. 1.

Projekt bude předložen v rámci 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Celkové předpokládané výdaje Projektu (investiční) jsou ve výši 8,5 mil. Kč. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů Projektu. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů Nemocnice. Předpokládané nároky na rozpočet kraje pro potřeby předfinancování Projektu nejsou žádné.

Začátek realizace Projektu je plánován na srpen 2017 a ukončen má být v prosinci 2018.

Nemocnice požádala o schválení zařazení akce v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17 dle materiálu RK-14-2017-11, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě předložené žádosti Nemocnice odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit zařazení akce Nemocnice v souladu s kartou záměru dle materiálu 
RK-14-2017-11, př. 2.

Stanoviska:

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický nemá připomínky, nepředpokládá se žádný finanční nárok na rozpočet kraje.

Odbor informatiky: Po konzultaci s Nemocnicí doporučujeme záměr realizovat. Zahájit práci na studii proveditelnosti, která zohlední aspekty archivace ZD v rámci všech ZZZKV a návaznosti na projekt jednotného NIS. Navrhujeme v průběhu května k tomuto tématu svolat jednání Nemocnice, OI, OZ a Projektová kancelář Kraje Vysočina.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace doporučuje předložení projektu do programu IROP, do výzvy 28 popř. 26.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace“ dle materiálu RK-14-2017-11, př. 2;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zřizovatele průběžně informovat o Projektu, a to prostřednictvím aplikace „Projektové řízení“, která je součástí Portálu PO, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor informatiky

termín: 31. 12. 2018

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2